от 24 февраля 2025 года № 271

Об утверждении муниципальной программы

«Обеспечение коммунальной и транспортной

инфраструктурой земельных участков,

предоставленных (подлежащих предоставлению)

для жилищного строительства гражданам,

имеющим трех и более детей на территории

муниципального образования города Пугачева

Саратовской области на 2025 – 2030 годы»

(внесены изменения постановлением от 05.05.2025г. №630, от 30.12.2025г. №1981)

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Пугачевского муниципального района Саратовской области администрация Пугачевского муниципального района Саратовской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Утвердить прилагаемую муниципальную программу «Обеспечение коммунальной и транспортной инфраструктурой земельных участков, предоставленных (подлежащих предоставлению) для жилищного строительства гражданам, имеющим трех и более детей на территории муниципального образования города Пугачева Саратовской области на 2025 – 2030 годы».

2.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Пугачевского муниципального района по жилищно-коммунальному хозяйству и градостроительству.

3.Отделу информации, анализа и общественных отношений администрации Пугачевского муниципального района опубликовать настоящее постановление, разместив на официальном сайте администрации Пугачевского муниципального района в информационно-коммуникационной сети Интернет и в газете «Деловой вестник Пугачевского муниципального района».

4.Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования.

Глава Пугачевского

муниципального района                                                                           А.В.Янин

Приложение

УТВЕРЖДЕНА

постановлением администрации Пугачевского муниципального

района Саратовской области

от 24 февраля 2025 года № 271

(внесены изменения постановлением от 05.05.2025г. №630, от 30.12.2025г. №1981)

Муниципальная программа

«Обеспечение коммунальной и транспортной инфраструктурой земельных участков, предоставленных (подлежащих предоставлению) для жилищного строительства гражданам, имеющим трех и более детей на территории муниципального образования города Пугачева Саратовской области

на 2025 – 2030 годы»

Паспорт муниципальной программы

| Наименование муниципальной программы | - | Обеспечение коммунальной и транспортной инфраструк-турой земельных участков, предоставленных (подлежащих предоставлению) для жилищного строительства гражданам, имеющим трех и более детей на территории муниципального образования города Пугачева Саратовской области на 2025 – 2030 годы (далее – муниципальная программа); |
| --- | --- | --- |
| Ответственный исполнитель программы | - | отдел жилищно – коммунального хозяйства администрации Пугачевского муниципального района; |
| Соисполнители программы | - | отдел строительства и архитектуры администрации Пугачевского муниципального района; |
| Участники программы | - | отдел жилищно-коммунального хозяйства администрации Пугачевского муниципального района; отдел строительства и архитектуры администрации Пугачевского муниципального района; подрядная организация по результатам конкурсного отбора; |
| Подпрограммы программы | - | нет; |
| Цели программы | - | повышение уровня комплексного обустройства объектами инфраструктуры на территории жилых застроек для граждан, имеющих трех и более детей на территории муниципального образования города Пугачёва Саратовской области; |
| Задачи программы | - | организация строительства транспортной инфраструктуры на территории жилых застроек для граждан, имеющих трех и более детей на территории муниципального образования города Пугачёва Саратовской области; организация строительства водоснабжения/водоотведения на территории жилых застроек для граждан, имеющих трех и более детей на территории муниципального образования города Пугачёва Саратовской области; организация строительства электроснабжения/ уличного освещения на территории жилых застроек для граждан, имеющих трех и более детей на территории муниципального образования города Пугачёва Саратовской области; (внесены изменения постановлением от 05.05.2025г. №630) |
| Целевые индикаторы и показатели программы | - | протяженность вновь построенных временных дорог и проездов на территориях под индивидуальную застройку; протяженность вновь построенных сетей водоснабжения /водоотведения; количество установленных опор со светодиодными светильниками; протяженность вновь построенных электрических сетей; (внесены изменения постановлением от 05.05.2025г. №630) |
| Этапы и сроки реализации программы | - | 2025- 2030 годы; |
| Финансовое обеспечение программы | - | всего по муниципальной программе – 32 208,6 тыс. руб. (прогнозно), в том числе: 2025 год – 2 708,6 тыс. руб., в том числе 2 708,6 тыс. руб. за счет бюджета городского поселения город Пугачев Пугачевского муниципального района Саратовской области; 2026 год – 5 000 тыс. руб., в том числе 5 000,0 тыс. руб. за счет бюджета городского поселения город Пугачев Пугачевского муниципального района Саратовской области; 2027 год - 5 000 тыс. руб., в том числе 5 000,0 тыс. руб. за счет бюджета городского поселения город Пугачев Пугачевского муниципального района Саратовской области; 2028 год - 5 500 тыс. руб., в том числе 5 500,0 тыс. руб. за счет бюджета городского поселения город Пугачев Пугачевского муниципального района Саратовской области; 2029 год - 5 000 тыс. руб., в том числе 5 000,0 тыс. руб. за счет бюджета городского поселения город Пугачев Пугачевского муниципального района Саратовской области; 2030 год – 9 000 тыс. руб., за счет бюджета городского поселения город Пугачев Пугачевского муниципального района Саратовской области (внесены изменения постановлением от 05.05.2025г. №630, от 30.12.2025г. №1981) |
| Ожидаемые конечные результаты реализации программы | - | создание условий для строительства жилья, обеспечение инженерной и транспортной инфраструктурой жилых застроек; улучшение качества жизни многодетных семей; создание комфортных условий жизнедеятельности населения на территории муниципального образования города Пугачева Саратовской области. |

1.Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы

(внесены изменения постановлением от 05.05.2025г. №630)

Муниципальная программа «Обеспечение коммунальной и транспортной инфраструктурой земельных участков, предоставленных (подлежащих предоставлению) для жилищного строительства гражданам, имеющим трех и более детей на территории муниципального образования города Пугачева  Саратовской области на 2025 – 2030 годы», разработана с целью обеспечения комфортных условий для строительства и проживания данной категории граждан.

В настоящее время все выданные земельные участки в границах населенных пунктов частично обеспечены возможностью электроснабжения и газоснабжения в полном объеме в рамках ведомственных программ ресурсоснабжающих организаций. Также одиночные участки, расположенные в жилых кварталах населенных пунктов обеспечены квартальными инженерными сетями и дорогами. Технологическое присоединение к сетям производится ресурсоснабжающими организациями по заявлению граждан.

Однако, имеются территории застройки, требующие дополнительной прокладки внутриквартальных инженерных коммуникаций и улучшения дорог:

территория под индивидуальную жилую застройку в юго-западной части города Пугачева Саратовской области – 81 участок;

территория под индивидуальную жилую застройку в северо-западной части города Пугачева Саратовской области – 111 участков;

территория под индивидуальную жилую застройку в юго-восточной части города Пугачева Саратовской области – 58 участков

Отсутствие необходимой инженерной и транспортной инфраструктуры данных земельных участков является существенным препятствием для комплексного освоения земель в целях малоэтажного и индивидуального жилищного строительства.

В процессе работы в рамках данного направления для определения комплекса проблем, подлежащих программному решению, проведен анализ обеспеченности территорий. В результате обследования были выявлены общие для большинства земельных участков проблемы. Земельные участки не обеспечены инженерной и транспортной инфраструктурой: централизованным водоснабжением, водоотведением, подъездными и внутриквартальными автомобильными дорогами, пешеходными тротуарами, объектами наружного уличного освещения.

Для решения вопроса, а так-же, осуществления застройки территорий в соответствии с градостроительными нормами проектирования необходимо проведение ряда мероприятий, в том числе: кадастровые мероприятия, проектно-изыскательские работы, строительно-монтажные работы, регистрационные мероприятия по новым объектам и другие работы.

Реализация муниципальной программы позволит создать максимально комфортные условия для индивидуального жилищного строительства (ИЖС) и, как следствие, улучшить качество жизни многодетных семей.

# 2.Цели и задачи муниципальной программы, целевые показатели (индикаторы), описание ожидаемых конечных результатов, сроки и этапы реализации муниципальной программы

(внесены изменения постановлением от 05.05.2025г. №630)

Основной целью муниципальной программы является повышение уровня комплексного обустройства объектами инфраструктуры на территории жилых застроек для граждан, имеющих трех и более детей на территории муниципального образования города Пугачева Саратовской области.

Для достижения поставленной цели муниципальной программы ставятся следующие задачи:

организация строительства транспортной инфраструктуры на территории жилых застроек для граждан, имеющих трех и более детей на территории муниципального образования города Пугачева Саратовской области;

организация строительства водоснабжения/водоотведения на территории жилых застроек для граждан, имеющих трех и более детей на территории муниципального образования города Пугачева Саратовской области;

организация строительства электроснабжения/уличного освещения на территории жилых застроек для граждан, имеющих трех и более детей на территории муниципального образования города Пугачева Саратовской области.

Сведения о целевых показателях (индикаторах) муниципальной програм-мы и их значениях, приведены в приложении № 1 к муниципальной программе.

В результате исполнения муниципальной программы ожидаются:

создание условий для строительства жилья, обеспечение инженерной и транспортной инфраструктурой жилых застроек;

улучшение качества жизни многодетных семей;

создание комфортных условий жизнедеятельности населения на территории муниципального образования города Пугачева Саратовской области.

Срок реализации муниципальной программы 2025-2030 годы.

# 3.Перечень основных мероприятий муниципальной программы

Перечень основных мероприятий муниципальной программы «Обеспечение коммунальной и транспортной инфраструктурой земельных участков, предоставленных (подлежащих предоставлению) для жилищного строительства гражданам, имеющим трех и более детей на территории муниципального образования города Пугачева  Саратовской области на 2025 – 2030 годы», приведен в приложении № 2 к муниципальной программе.

# 4.Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы

Распределение объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации муниципальной программы «Обеспечение коммунальной и транспортной инфраструктурой земельных участков, предоставленных (подлежащих предоставлению) для жилищного строительства гражданам, имеющим трех и более детей на территории муниципального образования города Пугачева  Саратовской области на 2025 – 2030 годы» приведены в приложении № 3 к муниципальной программе.

5.Организация управления и контроль за ходом реализации муниципальной программы

Управление реализацией муниципальной программы осуществляет ответственный исполнитель - отдел жилищно – коммунального хозяйства администрации Пугачевского муниципального района Саратовской области под контролем координатора муниципальной программы - заместителя главы администрации Пугачевского муниципального района Саратовской области по жилищно-коммунальному хозяйству и градостроительству.

(внесены изменения постановлением от 05.05.2025г. №630)

Ответственный исполнитель муниципальной программы предоставляет отчет о реализации муниципальной программы в отдел экономического развития, промышленности и торговли администрации Пугачевского муниципального района Саратовской области в сроки и по форме, установленные порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Пугачевского муниципального района и муниципального образования города Пугачева, утверждённым постановлением администрации Пугачевского муниципального района Саратовской области от 5 декабря 2019 года № 1410.

Участники муниципальной программы несут ответственность за своевременную и качественную реализацию порученных им мероприятий муниципальной программы.

_______________________________

Приложение № 1 к муниципальной программе

«Обеспечение коммунальной и транспортной инфраструктурой земельных участков, предоставленных (подлежащих предоставлению) для жилищного строительства гражданам, имеющим трех и более детей на территории муниципального образования города Пугачева Саратовской области на 2025 – 2030 годы»

(внесены изменения постановлением от 05.05.2025г. №630)

Сведения

о целевых показателях (индикаторах) муниципальной программы «Обеспечение коммунальной и транспортной инфраструктурой земельных участков, предоставленных (подлежащих предоставлению) для жилищного строительства гражданам, имеющим трех и более детей на территории муниципального образования города Пугачева  Саратовской области на 2025 – 2030 годы» и их значениях

| № п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) | Ед. изм. | Значения показателей |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | Цель: повышение уровня комплексного обустройства объектами инфраструктуры на территории жилых застроек для граждан, имеющих трех и более детей на территории муниципального образования города Пугачева Саратовской области; |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Задача 1: организация строительства транспортной инфраструктуры на территории жилых застроек для граждан, имеющих трех и более детей на территории муниципального образования города Пугачева Саратовской области; |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Протяженность вновь построенных временных дорог и проездов на территориях под индивидуальную застройку | м | 0 | 0 | 0 | 991 | 1357 | 1860 | 0 |
|  | Задача 2: организация строительства водоснабжения/водоотведения на территории жилых застроек для граждан, имеющих трех и более детей на территории муниципального образования города Пугачева Саратовской области; |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Протяженность вновь построенных сетей водоснабжения/водоотведения | м | 0 | 2137 | 4461 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Задача 3: организация строительства электроснабжения/уличного освещения на территории жилых застроек для граждан, имеющих трех и более детей на территории муниципального образования города Пугачева Саратовской области; |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Количество установленных опор со светодиодными светильниками | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140 |
| 4. | Протяженность вновь построенных электрических сетей | м | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6598 |

______________________________

Приложение № 2 к муниципальной программе

«Обеспечение коммунальной и транспортной инфраструктурой земельных участков, предоставленных (подлежащих предоставлению) для жилищного строительства гражданам, имеющим трех и более детей на территории муниципального образования города Пугачева Саратовской области на 2025 – 2030 годы»

(внесены изменения постановлением от 05.05.2025г. №630, от 30.12.2025г. №1981)

Перечень

мероприятий программы «Обеспечение коммунальной и транспортной инфраструктурой земельных участков, предоставленных (подлежащих предоставлению) для жилищного строительства гражданам, имеющим трех и более детей на территории муниципального образования города Пугачева Саратовской области на 2025 – 2030 годы»

| № п/п | Цель, задачи, основные мероприятия | Срок выполне-ния (квартал, год) | Источ-ники финанси-рования | Объемы финансирования, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  | Исполнители, перечень организаций, участвующих в реализации основных мероприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Всего | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |
| Цель: повышение уровня комплексного обустройства объектами инфраструктуры на территории жилых застроек для граждан, имеющих трех и более детей на территории муниципального образования города Пугачева Саратовской области; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1: организация строительства транспортной инфраструктуры на территории жилых застроек для граждан, имеющих трех и более детей на территории муниципального образования города Пугачева Саратовской области; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение транспортной инфраструктурой территории жилых застроек граждан, имеющих трех и более детей, в муниципальном образовании города Пугачева Саратовской области» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Разработка сметной доку-ментации на объекты строительства временных дорог и проездов на тер-риториях под индивидуаль-ную застройку в юго-западной части г.Пугачева Саратовской области | 2027 год | МБ | 100,0 |  |  | 100,0 |  |  |  | подрядная организация, по результатам конкурсного отбора; отдел строительства и архитектуры администрации Пугачевского муниципального района Саратовской области; отдел жилищно-коммунального хозяйства администрации Пугачевского муниципального района Саратовской области; |
| 1.2. | Строительство временных дорог и проездов на терри-ториях под индивидуаль-ную застройку в юго-западной части города Пугачева Саратовской области | 2027 год | Всего (прогнозно), в том числе: | 4 900,0 |  |  | 4 900,0 |  |  |  | подрядная организация, по результатам конкурсного отбора; отдел строительства и архитектуры администрации Пугачевского муниципального района Саратовской области; отдел жилищно-коммунального хозяйства администрации Пугачевского муниципального района Саратовской области; |
|  |  |  | МБ | 4 900,0 |  |  | 4 900,0 |  |  |  |  |
|  |  |  | ОБ (прогнозно) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3. | Разработка сметной доку-ментации на объекты строительства временных дорог и проездов на терри-ториях под индивидуаль-ную застройку в северо-западной части города Пугачева Саратовской области | 2028 год | МБ | 100,0 |  |  |  | 100,0 |  |  | подрядная организация, по результатам конкурсного отбора; отдел строительства и архитектуры администрации Пугачевского муниципального района Саратовской области; отдел жилищно-коммунального хозяйства администрации Пугачевского муниципального района Саратовской области; |
| 1.4. | Строительство временных дорог и проездов на терри-ториях под индивидуаль-ную застройку в северо-западной части города Пугачева Саратовской области | 2028 год | Всего (прогнозно), в том числе: | 5 400,0 |  |  |  | 5 400,0 |  |  | подрядная организация, по результатам конкурсного отбора; отдел строительства и архитектуры администрации Пугачевского муниципального района Саратовской области; отдел жилищно-коммунального хозяйства администрации Пугачевского муниципального района Саратовской области; |
|  |  |  | МБ | 5 400,0 |  |  |  | 5 400,0 |  |  |  |
|  |  |  | ОБ (прогнозно) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5. | Разработка сметной доку-ментации на объекты строительства временных дорог и проездов на терри-ториях под индивидуаль-ную застройку в юго-восточной части города Пугачева Саратовской области | 2029 год | МБ | 100,0 |  |  |  |  | 100,0 |  | подрядная организация, по результатам конкурсного отбора; отдел строительства и архитектуры администрации Пугачевского муниципального района Саратовской области; отдел жилищно-коммунального хозяйства администрации Пугачевского муниципального района Саратовской области; |
| 1.6. | Строительство временных дорог и проездов на терри-ториях под индивидуаль-ную застройку в юго-восточной части города Пугачева Саратовской области | 2029 год | Всего (прогнозно), в том числе: | 4 900,0 |  |  |  |  | 4 900,0 |  | подрядная организация, по результатам конкурсного отбора; отдел строительства и архитектуры администрации Пугачевского муниципального района Саратовской области; отдел жилищно-коммунального хозяйства администрации Пугачевского муниципального района Саратовской области; |
|  |  |  | МБ | 4 900,0 |  |  |  |  | 4 900,0 |  |  |
|  |  |  | ОБ (прогнозно) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по комплексу процессных мероприятий 1: |  |  | ВСЕГО, в т.ч. | 15500,0 | - | - | 5000,0 | 5500,0 | 5000,0 |  |  |
|  |  |  | МБ | 15500,0 | - | - | 5000,0 | 5500,0 | 5000,0 |  |  |
|  |  |  | ОБ (прогнозно) | - | - | - | - | - | - |  |  |
| Задача 2: организация строительства водоснабжения/водоотведения на территории жилых застроек для граждан, имеющих трех и более детей на территории муниципального образования города Пугачева Саратовской области; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение водоснабжением/водоотведением территории жилых застроек граждан, имеющих трех и более детей в муниципальном образовании города Пугачева Саратовской области» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Разработка сметной документации на объекты строительства систем водоснабжением/водоотведением на территориях под индивидуальную застройку в юго-западной части города Пугачева Саратовской области | 2025 год | МБ | 108,0 | 108,0 |  |  |  |  |  | подрядная организация, по результатам конкурсного отбора; отдел строительства и архитектуры администрации Пугачевского муниципального района Саратовской области; отдел жилищно-коммунального хозяйства администрации Пугачевского муниципального района Саратовской области; |
| 2.2. | Строительство систем водоснабжением/водоотведением на территориях под индивидуальную застройку в юго-западной части города Пугачева Саратовской области | 2025 год | Всего (прогнозно), в том числе: | 2 600,6 | 2 600,6 |  |  |  |  |  | подрядная организация, по результатам конкурсного отбора; отдел строительства и архитектуры администрации Пугачевского муниципального района Саратовской области; отдел жилищно-коммунального хозяйства администрации Пугачевского муниципального района Саратовской области; |
|  |  |  | МБ | 2 600,6 | 2 600,6 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ОБ (прогнозно) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3. | Разработка сметной документации на объекты строительства систем водоснабжением/водоотве-дением на территориях под индивидуальную застройку в северо-западной части города Пугачева Саратовской области | 2026 год | МБ | 100,0 |  | 100,0 |  |  |  |  | подрядная организация, по результатам конкурсного отбора; отдел строительства и архитектуры администрации Пугачевского муниципального района Саратовской области; отдел жилищно-коммунального хозяйства администрации Пугачевского муниципального района Саратовской области; |
| 2.4. | Строительство систем водоснабжением/водоотведением на территориях под индивидуальную застройку в северо-западной части города Пугачева Саратовской области | 2026 год | Всего (прогнозно), в том числе: | 2 400,0 |  | 2 400,0 |  |  |  |  | подрядная организация, по результатам конкурсного отбора; отдел строительства и архитектуры администрации Пугачевского муниципального района Саратовской области; отдел жилищно-коммунального хозяйства администрации Пугачевского муниципального района Саратовской области; |
|  |  |  | МБ | 2 400,0 |  | 2 400,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ОБ (прогнозно) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.5. | Разработка сметной документации на объекты строительства систем водоснабжением/водоотведением на территориях под индивидуальную застройку в юго-восточной части города Пугачева Саратовской области | 2026 год | МБ | 100,0 |  | 100,0 |  |  |  |  | подрядная организация, по результатам конкурсного отбора; отдел строительства и архитектуры администрации Пугачевского муниципального района Саратовской области; отдел жилищно-коммунального хозяйства администрации Пугачевского муниципального района Саратовской области; |
| 2.6. | Строительство систем водоснабжением/водоотведением на территориях под индивидуальную застройку в юго-восточной части города Пугачева Саратов-ской области | 2026 год | Всего (прогнозно), в том числе: | 2 400,0 |  | 2 400,0 |  |  |  |  | подрядная организация, по результатам конкурсного отбора; отдел строительства и архитектуры администрации Пугачевского муниципального района Саратовской области; отдел жилищно-коммунального хозяйства администрации Пугачевского муниципального района Саратовской области; |
|  |  |  | МБ | 2 400,0 |  | 2 400,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ОБ (прогнозно) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по комплексу процессных мероприятий 2: |  |  | ВСЕГО, в т.ч. | 7708,6 | 2708,6 | 5000,0 | - | - | - | - |  |
|  |  |  | МБ | 7708,6 | 2708,6 | 5000,0 | - | - | - | - |  |
|  |  |  | ОБ (прогнозно) | - | - | - | - | - | - | - |  |
| Задача 3: организация строительства электроснабжения/уличного освещения на территории жилых застроек для граждан, имеющих трех и более детей на территории муниципального образования города Пугачева Саратовской области; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение электроснабжением/уличным освещением территории жилых застроек для граждан, имеющих трех и более детей в муниципальном образовании города Пугачева Саратовской области» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Разработка сметной доку-ментации на объекты строительства электроснаб-жения/уличного освещения на территориях под индивидуальную застройку в юго-западной части города Пугачева Саратовской области | 2030 год | МБ | 100,0 |  |  |  |  |  | 100,0 | подрядная организация, по результатам конкурсного отбора; отдел строительства и архитектуры администрации Пугачевского муниципального района Саратовской области; отдел жилищно-коммунального хозяйства администрации Пугачевского муниципального района Саратовской области; |
| 3.2. | Строительство электро-снабжения/уличного освещения на территориях под индивидуальную застройку в юго-западной части города Пугачева Саратовской области | 2030 год | МБ | 2 900,0 |  |  |  |  |  | 2 900,0 | подрядная организация, по результатам конкурсного отбора; отдел строительства и архитектуры администрации Пугачевского муниципального района Саратовской области; отдел жилищно-коммунального хозяйства администрации Пугачевского муниципального района Саратовской области; |
| 3.3. | Разработка сметной доку-ментации на объекты строительства электроснаб-жения/уличного освещения на территориях под инди-видуальную застройку в северо-западной части города Пугачева Сара-товской области | 2030 год | МБ | 100,0 |  |  |  |  |  | 100,0 | подрядная организация, по результатам конкурсного отбора; отдел строительства и архитектуры администрации Пугачевского муниципального района Саратовской области; отдел жилищно-коммунального хозяйства администрации Пугачевского муниципального района Саратовской области; |
| 3.4. | Строительство электро-снабжения/уличного освещения на территориях под индивидуальную застройку - в северо-западной части города Пугачева Саратовской области | 2030 год | МБ | 2 900,0 |  |  |  |  |  | 2 900,0 | подрядная организация, по результатам конкурсного отбора; отдел строительства и архитектуры администрации Пугачевского муниципального района Саратовской области; отдел жилищно-коммунального хозяйства администрации Пугачевского муниципального района Саратовской области; |
| 3.5. | Разработка сметной документации на объекты строительства электро-снабжения/уличного освещения на территориях под индивидуальную застройку в юго-восточной части города Пугачева Саратовской области | 2030 год | МБ | 100,0 |  |  |  |  |  | 100,0 | подрядная организация, по результатам конкурсного отбора; отдел строительства и архитектуры администрации Пугачевского муниципального района Саратовской области; отдел жилищно-коммунального хозяйства администрации Пугачевского муниципального района Саратовской области; |
| 3.6. | Строительство электро-снабжения /уличного освещения на территориях под индивидуальную застройку в юго-восточной части города Пугачева Саратовской области | 2030 год | МБ | 2 900,0 |  |  |  |  |  | 2 900,0 | подрядная организация, по результатам конкурсного отбора; отдел строительства и архитектуры администрации Пугачевского муниципального района Саратовской области; отдел жилищно-коммунального хозяйства администрации Пугачевского муниципального района Саратовской области. |
| Итого по комплексу процессных мероприятий 3: |  |  | Всего, в т.ч. | 9000,0 | - | - | - | - | - | 9000,0 |  |
|  |  |  | МБ | 9000,0 | - | - | - | - | - | 9000,0 |  |
| Всего по муниципальной программе: |  |  | Всего, в т.ч. | 32 208,6 | 2708,6 | 5000,0 | 5000,0 | 5500,0 | 5000,0 | 9000,0 |  |
|  |  |  | МБ | 32 208,6 | 2708,6 | 5000,0 | 5000,0 | 5500,0 | 5000,0 | 9000,0 |  |
|  |  |  | ОБ (прогнозно) | - | - | - | - | - | - | - |  |

Приложение № 3 к муниципальной программе «Обеспечение коммунальной и транспортной инфраструктурой земельных участков, предоставленных (подлежащих предоставлению) для жилищного строительства гражданам, имеющим трех и более детей на территории муниципального образования города Пугачева  Саратовской области на 2025 – 2030 годы»

(внесены изменения постановлением от 05.05.2025г. №630, от 30.12.2025г. №1981)

Распределение объема финансовых ресурсов,

необходимых для реализации муниципальной программы «Обеспечение коммунальной и транспортной инфраструктурой земельных участков, предоставленных (подлежащих предоставлению) для жилищного строительства гражданам, имеющим трех и более детей на территории муниципального образования города Пугачева Саратовской области на 2025 – 2030 годы»

| Наименование программы | Ответственный исполнитель (соисполнитель, участник) | Источники финан- сового обеспечения | Распределение объема финансовых ресурсов в период реализации подпрограммы (тыс. руб.) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ВСЕГО | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| «Обеспечение коммунальной и транспортной инфраструктурой земельных участков, предоставленных (подлежащих предоставлению) для жилищного строительства гражданам, имеющим трех и более детей на территории муниципального образования города Пугачева Саратовской области на 2025 – 2030 годы» | отдел жилищно-коммунального хозяйства администрации Пугачевского муниципального района Саратовской области; отдел строительства и архитектуры администрации Пугачевского муниципального района Саратовской области | Всего МБ ОБ (прогнозно) | 32 208,6 32 208,6 - | 2 708,6 2 708,6 - | 5 000,0 5 000,0 - | 5 000,0 5 000,0 - | 5 500,0 5 500,0 - | 5 000,0 5 000,0 - | 9 000,0 9 000,0 - |