УВЕДОМЛЕНИЕ

о проведении общественного обсуждения

проекта постановления администрации Пугачевского муниципального района Саратовской области «Об утверждении муниципальной программы

«Развитие транспортной системы, обеспечение безопасности дорожного движения Пугачевского муниципального района Саратовской области»

Администрация Пугачевского муниципального района представляет для общественного обсуждения проект постановления администрации Пугачевского муниципального района Саратовской области «Об утверждении муниципальной программы «Развитие транспортной системы, обеспечение безопасности дорожного движения Пугачевского муниципального района Саратовской области» (далее – Проект).

Предложения и замечания к Проекту принимаются с 18 ноября 2025 года по 24 ноября 2025 года.

Разработчик Проекта – отдел жилищно – коммунального хозяйства администрации Пугачевского муниципального района Саратовской области.

Способ проведения общественного обсуждения: размещение на сайте администрации Пугачевского муниципального района Саратовской области https://pugachev-adm.gosuslugi.ru.

Предложения и замечания к проекту могут быть поданы в электронной или письменной форме.

Предложения и замечания принимаются по адресу: Саратовская область, г. Пугачев,  ул.Топорковская, д. 17, каб. 24.

Адрес электронной почты: pgkh64@yandex.ru.

Контактный телефон: (8-45-74) 2-19-51.

Сроки приема замечаний и предложений: с 18 ноября 2025 года по 24 ноября 2025 года.

Проект разработан: в соответствии с Федеральным законом от 20.03.2025 №33-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной власти", Федеральным законом от 28.06.2014г. №172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации».

ПРОЕКТ

Об утверждении муниципальной программы

«Развитие транспортной системы, обеспечение

безопасности дорожного движения Пугачевского

муниципального района Саратовской области»

В целях проведения мероприятий по развитию транспортной системы, обеспечению безопасности дорожного движения на территории Пугачевского муниципального района Саратовской области, в соответствии с федеральными законами от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 20 марта 2025 года №33-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной власти», Уставом Пугачевского муниципального района Саратовской области администрация Пугачевского муниципального района Саратовской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Утвердить прилагаемую муниципальную программу «Развитие транспортной системы, обеспечение безопасности дорожного движения Пугачевского муниципального района Саратовской области».

2.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Пугачевского муниципального района Саратовской области по жилищно-коммунальному хозяйству и градостроительству.

3.Отделу информации, анализа и общественных отношений администрации Пугачевского муниципального района опубликовать настоящее постановление, разместив его на официальном сайте администрации Пугачевского муниципального района в информационно-коммуникационной сети Интернет и в газете «Деловой вестник Пугачевского муниципального района».

4.Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2026 года.

Глава Пугачевского

муниципального района							         А.В. Янин

Приложение

УТВЕРЖДЕНА

постановлением администрации Пугачевского муниципального района Саратовской области

от ___________ 2025 года №_____

Муниципальная программа

«Развитие транспортной системы, обеспечение

безопасности дорожного движения Пугачевского

муниципального района Саратовской области»

Раздел 1. Стратегические приоритеты муниципальной программы

1.Оценка текущего состояния соответствующей сферы социально-экономического развития Пугачевского муниципального района Саратовской области

К вопросам местного значения относится развитие транспортной инфраструктуры, повышение безопасности на дорогах общего пользования местного значения.

Повышение уровня и качества жизни являются приоритетными социально-экономическими задачами развития Пугачевского муниципального района Саратовской области. Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования, повышение безопасности дорожного движения на дорогах местного значения Пугачевского муниципального района Саратовской области являются важной социально-экономической задачей.

Автомобильные дороги общего пользования местного значения являются одним из элементов транспортной инфраструктуры. Состояние дорог имеет большое значение для экономики Пугачевского муниципального района Саратовской области и безопасности дорожного движения. Современное водонепроницаемое плотное покрытие дорог в сочетании с рациональным озеленением препятствуют образованию пыли и способствуют сохранению чистоты воздуха, что улучшает экологию и комфортность проживания, сохраняет здоровье жителей. Совершенствование безопасности дорожного движения направлено на профилактику и сокращение количества дорожно-транспортных происшествий (далее ДТП), недопущение появления аварийно-опасных участков на дорогах.

За последние 15 лет интенсивность движения автотранспорта увеличилась в 3 раза, количество автотранспорта в личном пользовании возросло более чем 4 раза, а протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения и их состояние остаются на прежнем уровне.

Строительство (реконструкция) автодорог на территории Пугачевского муниципального района велось, в основном, в 70-80 годы прошлого века, в последующие годы из-за финансовых проблем в период перестройки строительство и капитальный ремонт автомобильных дорог практически не проводились. Автомобильные дороги общего пользования местного значения на территории Пугачевского муниципального района, как элемент социальной и производственной инфраструктуры должны обеспечивать эффективную работу грузового, общественного и личного транспорта.

Из-за несоответствия уровня транспортно-эксплуатационного состояния дорожной сети спросу на автомобильные перевозки, экономике и населению Пугачевского муниципального района наносится значительный материальный ущерб.

Качество дорог - важнейший фактор инвестиционной привлекательности территории, наличие современной дорожной инфраструктуры - необходимое условие социально-экономического развития района.

Неудовлетворительная транспортная доступность и качество автомобильных дорог общего пользования местного значения являются причиной ряда негативных социальных последствий, включая:

снижение качества и увеличение стоимости товаров и услуг из-за трудностей доставки;

увеличение риска ДТП и большое количество людей, получивших увечья;

увеличение вредных выхлопов и шумового воздействия от автомобилей;

увеличение расходов на эксплуатацию и ремонт автотранспорта.

Для решения данной проблемы требуется совместное взаимодействие органов власти Саратовской области, министерства транспорта и дорожного хозяйства области, администрации Пугачевского муниципального района Саратовской области, участие подрядных организаций, что обуславливает необходимость применения программных методов решения задач.

2. Описание приоритетов и целей муниципальной политики в сфере реализации муниципальной программы

Определены приоритеты муниципальной программы:

приведение эксплуатационного состояния дорог общего пользования местного значения требованиям стандарта на территории Пугачевского муниципального района Саратовской области.

Цель муниципальной программы направлена на достижение:

- стратегической задачи «Повышение качества жизни населения Пугачевского муниципального района» стратегии социально-экономического развития Пугачевского муниципального района до 2030 года и на перспективу до 2036 года, утвержденной решением Собрания Пугачевского муниципального района Саратовской области от 21 декабря 2018 года № 184;

- национальной цели «Комфортная и безопасная среда для жизни» в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2024 года № 309 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу 2036 года» и целевым показателям «увеличение к 2030 году доли соответствующих нормативным требованиям автомобильных дорог федерального значения и дорог крупнейших городских агломераций не менее чем до 85 процентов, опорной сети автомобильных дорог - не менее чем до 85 процентов, автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения - не менее чем до 60 процентов» и «снижение смертности в результате дорожно-транспортных происшествий в полтора раза к 2030 году и в два раза к 2036 году по сравнению с показателем 2023 года».

3. Задачи муниципального управления, способы их эффективного решения

Целью муниципальной программы является:

приведение эксплуатационного состояния дорог общего пользования местного значения требованиям стандарта на территории Пугачевского муниципального района Саратовской области.

Задачами муниципальной программы является:

- выполнение мероприятий по ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них;

- выполнение мероприятий по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения и обеспечение безопасности дорожного движения;

- выполнение мероприятий по обеспечению дорожно эксплуатационной техникой.

Задача1 направлена на достижение показателей:

протяжённость отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения.

Задача2 направлена на достижение показателей:

протяжённость дорог общего пользования местного значения, подлежащих  содержанию;

количество установленных дорожных знаков.

Задача3 направлена на достижение показателей:

количество приобретенной дорожно – эксплуатационной техники.

Решение задач муниципальной программы, направленной на достижение цели муниципальной программы, осуществляется в рамках следующих структурных элементов:

комплекс процессных мероприятий «Восстановление транспортно-эксплуатационных характеристик автомобильных дорог общего пользования местного значения»;

комплекс процессных мероприятий «Поддержание надлежащего технического состояния автомобильных дорог общего пользования местного значения, оценка технического состояния, а также организация и обеспечение безопасности дорожного движения»;

мероприятия, направленные на реализацию регионального проекта «Содействие развитию автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения».

Механизм реализации муниципальной программы предполагает приведение в соответствие автомобильных дорог общего пользования местного значения, нормативному состоянию, повышение уровня безопасности дорожного движения, сокращение ДТП, недопущение возникновения аварийно-опасных участков на автомобильных дорогах общего пользования местного значения Пугачевского муниципального района Саратовской области, путем проведенных мероприятий.

Раздел 2. Паспорт муниципальной программы

«Развитие транспортной системы, обеспечение безопасности дорожного движения Пугачевского муниципального района Саратовской области»

1.Основные положения о муниципальной программе

| Куратор муниципальной программы | Заместитель главы администрации Пугачевского муниципального района по жилищно-коммунальному хозяйству администрации Пугачевского муниципального района Саратовской области |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Отдел жилищно-коммунального хозяйства администрации Пугачевского муниципального района Саратовской области |
| Соисполнители муниципальной программы | Отдел жилищно-коммунального хозяйства администрации Пугачевского муниципального района Саратовской области |
| Участники муниципальной программы | Отдел жилищно-коммунального хозяйства администрации Пугачевского муниципального района Саратовской области |
| Период реализации | 2026 - 2028 годы без разделения на этапы |
| Цели муниципальной программы | Приведение эксплуатационного состояния дорог общего пользования местного значения требованиям стандарта на территории Пугачевского муниципального района Саратовской области |
| Объемы финансового обеспечения муниципальной программы (тыс. руб.) | Всего по муниципальной программе: 156 252,4 тыс. руб.; в том числе: областной бюджет (прогнозно) 1 000,0 тыс. руб.; бюджет Пугачевского муниципального района Саратовской области 155 252,4 тыс. руб.; |
| Связь с национальными целями Российской Федерации, государственной программой Российской Федерации, государственной программой Саратовской области | 1. Национальная цель развития Российской Федерации «Комфортная и безопасная среда для жизни» в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2024 года № 309 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу 2036 года»; |
|  | 2. Государственная программа Российской Федерации "Развитие транспортной системы», утвержденная Постановлением Правительства Российской Федерации от 20 декабря 2017 года № 1596; |
|  | 3. Государственная программа Саратовской области "Развитие транспортной системы", утвержденная Постановлением Правительства Саратовской области от 29 декабря 2018 года № 773-П. |

2. Показатели муниципальной программы

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Базовое значение 2024 г | Значения показателя по годам |  |  | Ответственный за достижение показателя | Связь с показателями национальных целей муниципальной программы (маркировка) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2026 год | 2027 год | 2028 год |  |  |
| Цель: Приведение эксплуатационного состояния дорог общего пользования местного значения требованиям стандарта на территории Пугачевского муниципального района Саратовской области |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, подлежащих капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог | км. | 3,56 | 6,56 | 8,56 | 10,56 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства администрации Пугачевского муниципального района Саратовской области; | Увеличение к 2030 году доли соответствующих нормативным требованиям автомобильных дорог федерального значения и дорог крупнейших городских агломераций не менее чем до 85 процентов, опорной сети автомобильных дорог - не менее чем до 85 процентов, автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения - не менее чем до 60 процентов; снижение смертности в результате дорожно-транспортных происшествий в полтора раза к 2030 году и в два раза к 2036 году по сравнению с показателем 2023 года |
| 2. | Протяжённость дорог общего пользования местного значения, подлежащих содержанию | км. | 203,36 | 203,36 | 203,36 | 203,36 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства администрации Пугачевского муниципального района Саратовской области; |  |
| 3. | Количество приобретенной дорожно – эксплуатационной техники | шт. | 2 | 4 | - | - | Отдел жилищно-коммунального хозяйства администрации Пугачевского муниципального района Саратовской области; |  |
| 4. | Количество установленных дорожных знаков | шт. | 33 | 81 | 105 | 129 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства администрации Пугачевского муниципального района Саратовской области; |  |

- Структура муниципальной программы

| № п/п | Задачи структурного элемента | Ответственный за реализацию структурного элемента | Краткое описание ожидаемых эффектов от реализации задачи структурного элемента | Связь с показателями |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - Проектная часть |  |  |  |  |
| 1.1. Мероприятия, направленные на реализацию регионального проекта «Содействие развитию автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения» |  |  |  |  |
| 1.1.1. | Выполнение мероприятий по обеспечению дорожно эксплуатационной техникой | Отдел жилищно-коммунального хозяйства администрации Пугачевского муниципального района Саратовской области; | Приобретение дорожно эксплуатационной техники | Количество приобретенной дорожно – эксплуатационной техники |
| - Процессная часть |  |  |  |  |
| 2.1.Комплекс процессных мероприятий «Восстановление транспортно-эксплуатационных характеристик автомобильных дорог общего пользования местного значения» |  |  |  |  |
| 2.1.1. | Выполнение мероприятий по ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них | Отдел жилищно-коммунального хозяйства администрации Пугачевского муниципального района Саратовской области; | Улучшение дорожного покрытия автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них; | Протяжённость отремонтированных автомобильных дорог Пугачевского муниципального района Саратовской области; |
| 2.2.Комплекс процессных мероприятий «Поддержание надлежащего технического состояния автомобильных дорог общего пользования местного значения, оценка технического состояния, а также организация и обеспечение безопасности дорожного движения» |  |  |  |  |
| 2.2.1. | Выполнение мероприятий по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения и обеспечение безопасности дорожного движения | Отдел жилищно-коммунального хозяйства администрации Пугачевского муниципального района Саратовской области; | Выполнение мероприятий по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения | Протяженность дорог общего пользования местного значения, подлежащих содержанию; количество установленных дорожных знаков |

4.Финансовое обеспечение муниципальной программы

| № п/п | Наименование муниципальной программы, структурного элемента муниципальной программы | Источник финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2026 год | 2027 год | 2028 год | Всего |
| 1. | Муниципальная программа «Развитие транспортной системы, обеспечение безопасности дорожного движения Пугачевского муниципального района Саратовской области» | всего, в том числе: | 47 322,9 | 54 274,4 | 54 655,1 | 156 252,4 |
|  |  | федеральный бюджет (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | областной бюджет (прогнозно) | 1 000,0 | 0,0 | 0,0 | 1 000,0 |
|  |  | местный бюджет | 46 322,9 | 54 274,4 | 54 655,1 | 155 252,4 |
|  |  | иные источники (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1. | Мероприятия, направленные на реализацию регионального проекта «Содействие развитию автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения» | всего, в том числе: | 1 111,1 | 0,0 | 0,0 | 1 111,1 |
|  |  | федеральный бюджет (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | областной бюджет (прогнозно) | 1 000,0 | 0,0 | 0,0 | 1 000,0 |
|  |  | Местный бюджет | 111,1 | 0,0 | 0,0 | 111,1 |
|  |  | иные источники (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2. | Комплекс процессных мероприятий «Восстановление транспортно-эксплуатационных характеристик автомобильных дорог общего пользования местного значения» | всего, в том числе: | 23 029,6 | 23 492,3 | 23 873,0 | 70 394,9 |
|  |  | федеральный бюджет (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | областной бюджет (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Местный бюджет | 23 029,6 | 23 492,3 | 23 873,0 | 70 394,9 |
|  |  | иные источники (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.3. | Комплекс процессных мероприятий «Поддержание надлежащего технического состояния автомобильных дорог общего пользования местного значения, оценка технического состояния, а также организация и обеспечение безопасности дорожного движения» | всего, в том числе: | 23 182,2 | 30 782,1 | 30 782,1 | 84 746,4 |
|  |  | федеральный бюджет (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | областной бюджет (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Местный бюджет | 23 182,2 | 30 782,1 | 30 782,1 | 84 746,4 |
|  |  | иные источники (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Приложение №1 к муниципальной программе «Развитие транспортной системы, обеспечение безопасности дорожного движения Пугачевского муниципального района Саратовской области»

Паспорт мероприятий, направленных на реализацию регионального проекта

«Содействие развитию автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения»

1.Общие положения

| Ответственное структурное подразделение администрации Пугачевского муниципального района | Отдел жилищно-коммунального хозяйства администрации Пугачевского муниципального района Саратовской области |
| --- | --- |
| Связь с муниципальной программой | Муниципальная программа «Развитие транспортной системы, обеспечение безопасности дорожного движения Пугачевского муниципального района Саратовской области» |

2. Показатели структурного элемента

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Базовое значение (2024 год) | Значение показателей по годам |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2026 год | 2027 год | 2028 год |
| 1 | Задача: Выполнение мероприятий по обеспечению дорожно эксплуатационной техникой |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Количество приобретенной дорожно – эксплуатационной техники | шт. | 2 | 4 | - | - |

3. Перечень мероприятий (результатов) структурного элемента

| Наименование мероприятия (результата) | Единица измерения | Базовое значение 2024 год | Значения мероприятия (результата) по годам |  |  | Характеристика мероприятия | Связь с показателями структурного элемента |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2026 год | 2027 год | 2028 год |  |  |
| Задача: Выполнение мероприятий по ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них |  |  |  |  |  |  |  |
| - Выполнены мероприятия по обеспечению дорожно – эксплуатационной техникой | шт. | 2 | 4 | - | - | Приобретение дорожно – эксплуатационной техники | Количество приобретенной дорожно – эксплуатационной техники |

4.Финансовое обеспечение структурного элемента

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) | Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей |  |  | Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2026 год | 2027 год | 2028 год |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Задача: Выполнение мероприятий по ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них |  |  |  |  |
| 1.1. | Мероприятие: «Выполнены мероприятия по обеспечению дорожно – эксплуатационной техникой» |  |  |  |  |
|  | всего, в том числе: | 1 111,1 | 0,0 | 0,0 | 1 111,1 |
|  | федеральный бюджет (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | областной бюджет (прогнозно) | 1 000,0 | 0,0 | 0,0 | 1 000,0 |
|  | местный бюджет | 111,1 | 0,0 | 0,0 | 111,1 |
|  | иные источники (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

5.План реализации структурного элемента

| Задача, мероприятие (результат)/контрольная точка | Дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель (Ф.И.О. должность, наименование структурного подразделения администрации района | Вид подтверждающего документа |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Мероприятие (результат) «Выполнены мероприятия по обеспечению дорожно – эксплуатационной техникой» |  |  |  |
| Контрольная точка 1.1 «Заключение контракта» | С момента подписания | Богданов Александр Анатольевич Начальник отдела по жилищно – коммунальному хозяйству администрации Пугачевского муниципального района Саратовской области | Контракт |
| Контрольная точка 1.2 «Принятие выполненных работ» | Не позднее срока контракта | Богданов Александр Анатольевич Начальник отдела по жилищно – коммунальному хозяйству администрации Пугачевского муниципального района Саратовской области | Акт выполненных работ (КС-2, КС-3) |

Приложение №2 к муниципальной программе «Развитие транспортной системы, обеспечение безопасности дорожного движения Пугачевского муниципального района Саратовской области»

Паспорт комплекса процессных мероприятий

«Восстановление транспортно-эксплуатационных характеристик автомобильных дорог общего пользования местного значения»

1.Общие положения

| Ответственное структурное подразделение администрации Пугачевского муниципального района | Отдел жилищно-коммунального хозяйства администрации Пугачевского муниципального района Саратовской области |
| --- | --- |
| Связь с муниципальной программой | Муниципальная программа «Развитие транспортной системы, обеспечение безопасности дорожного движения Пугачевского муниципального района Саратовской области» |

2. Показатели структурного элемента

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Базовое значение (2024 год) | Значение показателей по годам |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2026 год | 2027 год | 2028 год |
| 1 | Задача: выполнения мероприятий по ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения и искуственных сооружений на них |  |  |  |  |  |
| 1.1. | протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, подлежащих капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог | км. | 3,56 | 6,56 | 8,56 | 10,56 |

3. Перечень мероприятий (результатов) структурного элемента

| Наименование мероприятия (результата) | Единица измерения | Базовое значение 2024 год | Значения мероприятия (результата) по годам |  |  | Характеристика мероприятия | Связь с показателями структурного элемента |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2026 год | 2027 год | 2028 год |  |  |
| Задача: Выполнение мероприятий по ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них |  |  |  |  |  |  |  |
| - Отремонтированы автомобильные дороги общего пользования местного значения | км. | 3,56 | 6,56 | 8,56 | 10,56 | Ремонт автомобильной дороги с.Рахмановка – с.Новая Порубежка | Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, подлежащих капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог |

4.Финансовое обеспечение структурного элемента

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) | Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей |  |  | Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2026 год | 2027 год | 2028 год |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Задача: Выполнение мероприятий по ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них |  |  |  |  |
| 1.1. | Мероприятие: «Отремонтированы автомобильные дороги общего пользования местного значения» |  |  |  |  |
|  | всего, в том числе: | 23 029,6 | 23 492,3 | 23 873,0 | 70 394,9 |
|  | федеральный бюджет (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | областной бюджет (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | местный бюджет | 23 029,6 | 23 492,3 | 23 873,0 | 70 394,9 |
|  | иные источники (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

5.План реализации структурного элемента

| Задача, мероприятие (результат)/контрольная точка | Дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель (Ф.И.О. должность, наименование структурного подразделения администрации района | Вид подтверждающего документа |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Мероприятие (результат) «Отремонтированы автомобильные дороги общего пользования местного значения» |  |  |  |
| Контрольная точка 1.1 «Заключение контракта» | С момента подписания | Богданов Александр Анатольевич Начальник отдела по жилищно – коммунальному хозяйству администрации Пугачевского муниципального района Саратовской области | Контракт |
| Контрольная точка 1.2 «Принятие выполненных работ» | Не позднее срока контракта | Богданов Александр Анатольевич Начальник отдела по жилищно – коммунальному хозяйству администрации Пугачевского муниципального района Саратовской области | Акт выполненных работ (КС-2, КС-3) |

Приложение №3 к муниципальной программе «Развитие транспортной системы, обеспечение безопасности дорожного движения Пугачевского муниципального района Саратовской области»

Паспорт комплекса процессных мероприятий

«Поддержание надлежащего технического состояния автомобильных дорог общего пользования местного значения, оценка технического состояния, а также организация и обеспечение безопасности дорожного движения»

1. Общие положения

| Ответственное структурное подразделение администрации Пугачевского муниципального района | Отдел жилищно-коммунального хозяйства администрации Пугачевского муниципального района Саратовской области |
| --- | --- |
| Связь с муниципальной программой | Муниципальная программа «Развитие транспортной системы, обеспечение безопасности дорожного движения Пугачевского муниципального района Саратовской области» |

2. Показатели структурного элемента

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Базовое значение (2024 год) | Значение показателей по годам |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2026 год | 2027 год | 2028 год |
| 1 | Задача: Выполнение мероприятий по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения и обеспечение безопасности дорожного движения |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Протяжённость дорог общего пользования местного значения, подлежащих содержанию | км. | 203,36 | 203,36 | 203,36 | 203,36 |
| 1.2. | Количество установленных дорожных знаков | шт. | 33 | 81 | 105 | 129 |

3. Перечень мероприятий (результатов) структурного элемента

| Наименование мероприятия (результата) | Единица измерения | Базовое значение 2024 год | Значения мероприятия (результата) по годам |  |  | Характеристика мероприятия | Связь с показателями структурного элемента |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2026 год | 2027 год | 2028 год |  |  |
| Задача: Выполнение мероприятий по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения и обеспечение безопасности дорожного движения |  |  |  |  |  |  |  |
| - Выполнены мероприятия по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения | км. | 203,36 | 203,36 | 203,36 | 203,36 | Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения обеспечение дорожно – эксплуатационной техникой; | Протяжённость дорог общего пользования местного значения, подлежащих содержанию; |
| - Выполнены мероприятия по организации и обеспечению безопасности дорожного движения | шт. | 33 | 81 | 105 | 129 | Установка дорожных знаков; | Количество установленных дорожных знаков; |

4.Финансовое обеспечение структурного элемента

|  | Наименование мероприятия (результата) | Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей |  |  | Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2026 год | 2027 год | 2028 год |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Задача: Выполнение мероприятий по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения и обеспечение безопасности дорожного движения |  |  |  |  |
| 1.1. | Мероприятие1: «Выполнены мероприятия по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения» |  |  |  |  |
|  | всего, в том числе: | 22 882,2 | 30 482,1 | 30 482,1 | 83 846,4 |
|  | федеральный бюджет (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | областной бюджет (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | местный бюджет | 22 882,2 | 30 482,1 | 30 482,1 | 83 846,4 |
|  | иные источники (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | в том числе: | 0,0 | 0,0 | 00,0 | 0,0 |
| 2.1. | Мероприятие2: «Выполнены мероприятия по организации и обеспечению безопасности дорожного движения» |  |  |  |  |
|  | всего, в том числе: | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 900,0 |
|  | федеральный бюджет (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | областной бюджет (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | местный бюджет | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 900,0 |
|  | иные источники (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Всего по комплексу процессных мероприятий, в том числе: | 23 182,2 | 30 782,1 | 30 782,1 | 84 746,4 |
|  | федеральный бюджет (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | областной бюджет (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | местный бюджет | 23 182,2 | 30 782,1 | 30 782,1 | 84 746,4 |
|  | иные источники (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

5.План реализации структурного элемента

| Задача, мероприятие (результат)/контрольная точка | Дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель (Ф.И.О. должность, наименование структурного подразделения администрации района | Вид подтверждающего документа |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Мероприятие (результат)1 «Выполнены мероприятия по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения» |  |  |  |
| Контрольная точка 1.1 «Заключение контракта» | С момента подписания | Богданов Александр Анатольевич Начальник отдела по жилищно – коммунальному хозяйству администрации Пугачевского муниципального района Саратовской области | Контракт |
| Контрольная точка 1.2 «Принятие выполненных работ» | Не позднее срока контракта | Богданов Александр Анатольевич Начальник отдела по жилищно – коммунальному хозяйству администрации Пугачевского муниципального района Саратовской области | Акт выполненных работ (КС-2, КС-3) |
| Мероприятие (результат)2 «Выполнены мероприятия по организации и обеспечению безопасности дорожного движения» |  |  |  |
| Контрольная точка 1.1 «Заключение контракта» | С момента подписания | Богданов Александр Анатольевич Начальник отдела по жилищно – коммунальному хозяйству администрации Пугачевского муниципального района Саратовской области | Контракт |
| Контрольная точка 1.2 «Принятие выполненных работ» | Не позднее срока контракта | Богданов Александр Анатольевич Начальник отдела по жилищно – коммунальному хозяйству администрации Пугачевского муниципального района Саратовской области | Акт выполненных работ (КС-2, КС-3) |