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Муниципальная адресная программа 
«Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в муниципальном образовании города Пугачева Саратовской области»

Раздел 1.Стратегические приоритеты муниципальной программы

1.Оценка текущего состояния соответствующей сферы социально-экономического развития муниципального образования города Пугачева Саратовской области

Проблема состояния жилищного фонда является источником целого ряда отрицательных социальных тенденций. В результате несоответствия требованиям, предъявляемым к жилым помещениям, гражданам не обеспечивается комфортное проживание, они не могут получать полный набор жилищно-коммунальных услуг надлежащего качества. Жилищный фонд, признанный аварийными непригодным для проживания, и подлежащий сносу, угрожает жизни и здоровью граждан, ухудшает внешний облик муниципального образования города Пугачева, сдерживает развитие инфраструктуры, понижает инвестиционную привлекательность городского округа.
Недостаточное бюджетное финансирование жилищно-коммунального комплекса привело к резкому увеличению износа основных фондов. В жилищном фонде сложилась опасная ситуация из-за отсутствия ремонта жилья и его стремительного старения. Для приведения жилищного фонда в исправное состояние требуются большие материальные и трудовые затраты.
Принятие Федерального закона от 21 июля 2007 года № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства», утверждение постановления Правительства РФ от 20 августа 2022 года № 1469 «Об утверждении Правил предоставления финансовой поддержки на переселение граждан из аварийного жилищного фонда», и выделения финансовой поддержки из федерального бюджета позволило кардинально улучшить состояние жилищного фонда в лучшую сторону. 
В муниципальном образовании города Пугачева Саратовской области, за период с 2008-2021 год, ежегодно реализовывались программы в рамках Федерального закона от 21 июля 2007 года № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства» по переселению граждан из аварийного жилого фонда с привлечением средств государственной корпорации - Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства (далее – Фонд), областного бюджета, бюджета муниципального образования города Пугачева. За указанный период реализации муниципальной адресной программы по переселению граждан из аварийных многоквартирных домов, признанных в период до 1 января 2017 года аварийными и подлежащими сносу или реконструкции в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации, были расселены жилые помещения общей площадью свыше         13 тыс. кв.м, что позволило улучшить свои жилищные условия 712 семей. Финансирование мероприятий составило более 300 млн. руб.
Несмотря на достигнутые результаты, проблема расселения аварийного жилищного фонда для муниципального образования города Пугачева Саратовской области остается актуальной. На сегодняшний день не расселенными остаются девять многоквартирных домов общей площадью  4271,1 кв.м, признанных в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу или реконструкции в связи с физическим износом в период с 1 января   2022 года. 
Реализация муниципальной адресной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в муниципальном образовании города Пугачева Саратовской области» (далее – муниципальная программа) позволит решить задачи, связанные с сокращением аварийного жилищного фонда.
В рамках I - III этапов реализации муниципальной программы предстоит расселить 5 многоквартирных домов, признанных в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу или реконструкции в связи с физическим износом в период с 1 января 2017 года общей площадью 1625,14 кв.м, в которых проживает 73 человека.
В рамках IV этапа реализации муниципальной программы предстоит расселить и снести 1 многоквартирный дом общей площадью 603,1 кв.м, в которых проживает 25 человек, признанных в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу или реконструкции в связи с физическим износом в период с 1 января 2022 года.
Потребность в объеме средств на реализацию муниципальной программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда признанного аварийным и подлежащим сносу в период с 1 января 2017 года определяется в соответствии с разделом V Правил предоставления финансовой поддержки на переселение граждан из аварийного жилищного фонда, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 20 августа 2022 года №1469 «Об утверждении Правил предоставления финансовой поддержки на переселение граждан из аварийного жилищного фонда» (далее – Правила), в зависимости от выбранных способов реализации мероприятий муниципальной программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда.
Финансовая поддержка за счет средств Фонда в пределах установленного данному субъекту Российской Федерации лимита предоставления финансовой поддержки используется в соответствии с региональной адресной программой по переселению граждан из аварийного жилищного фонда субъекта Российской Федерации и направлениями использования финансовой поддержки за счет средств Фонда, предусмотренными частью 6 статьи 13.6 Федерального закона от 29 июля 2017 года № 218-ФЗ «О публично-правовой компании «Фонд развития территорий», постановлением Правительства Саратовской области от                     26 сентября 2022 года № 931-П «Об утверждении областной адресной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда» на 2022 - 2028 годы и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации, и может расходоваться на:
а) выплату гражданам, в чьей собственности находятся жилые помещения, входящие в аварийный жилищный фонд, возмещения за изымаемые жилые помещения в соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации. При планировании размера возмещения за изымаемые жилые помещения следует учитывать, что за счет средств Фонда может быть выплачено возмещение в части, не превышающей величину, рассчитанную как произведение общей площади изымаемого жилого помещения, трех четвертей нормативной стоимости 1 кв. метра общей площади жилого помещения, определяемой Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации (далее - нормативная стоимость квадратного метра), установленной на I квартал года подачи заявки на предоставление финансовой поддержки за счет средств Фонда, и процента долевого финансирования за счет средств Фонда, рассчитанного для Саратовской области на соответствующий этап муниципальной программы. Оставшаяся часть возмещения выплачивается за счет средств областного бюджета (в пределах установленных лимитов финансирования в законе области об областном бюджете) и (или) местных бюджетов, источником которых не является финансовая поддержка за счет средств Фонда;
б) строительство многоквартирных домов (в том числе подготовка проектной документации в целях строительства многоквартирных домов), приобретение жилых помещений в многоквартирных домах, строительство, приобретение домов блокированной застройки, строительство индивидуальных жилых домов по проектам, отобранным в соответствии с методикой, утвержденной Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации, а также приобретение таких индивидуальных жилых домов, в том числе для целей последующего предоставления гражданам жилых помещений по договору социального найма, или договору найма жилого помещения жилищного фонда социального использования, или договору найма жилого помещения маневренного фонда в связи с переселением из аварийного жилищного фонда, или договору мены с собственником жилого помещения аварийного жилищного фонда. При этом при приобретении жилых помещений у лиц, не являющихся застройщиками таких домов или лицами, с которыми заключен договор участия в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости, стоимость 1 кв. метра общей площади таких жилых помещений, оплачиваемая за счет финансовой поддержки за счет средств Фонда, не может превышать величину, рассчитанную как произведение трех четвертей нормативной стоимости квадратного метра и процента долевого финансирования за счет средств Фонда, рассчитанного для Саратовской области на соответствующий этап муниципальной программы. Оставшаяся часть расходов осуществляется за счет средств областного бюджета (в пределах установленных лимитов финансирования в законе области об областном бюджете) и (или) местных бюджетов, источником которых не является финансовая поддержка за счет средств Фонда;
в) строительство наемных домов для целей последующего предоставления гражданам жилых помещений по договорам найма жилого помещения жилищного фонда социального использования;
г) предоставление субсидий за счет средств Фонда лицам, заключившим договоры о комплексном развитии территории жилой застройки в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, на возмещение или оплату расходов на выполнение обязательств по созданию либо приобретению жилых помещений для предоставления гражданам, переселяемым из аварийного жилищного фонда, по передаче данных жилых помещений в государственную или муниципальную собственность, по уплате возмещения за изымаемые жилые помещения в многоквартирных домах, признанных аварийными и подлежащими сносу или реконструкции, в целях реализации решения о комплексном развитии территории жилой застройки. Субсидия предоставляется в размере, не превышающем 25 процентов нормативной стоимости переселения, рассчитанной как произведение общей площади жилых помещений, расположенных во всех многоквартирных домах, признанных аварийными и подлежащими сносу или реконструкции и включенных в решение о комплексном развитии территории жилой застройки, и нормативной стоимости квадратного метра. Предоставление субсидии в размере от 25 до 100 процентов указанной нормативной стоимости переселения осуществляется по решению Правительства Российской Федерации в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 1 июня 2021 года № 846 «Об определении случаев предоставления субсидий лицам, заключившим договоры о комплексном развитии территорий жилой застройки в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, на возмещение или оплату расходов на выполнение обязательств по созданию либо приобретению жилых помещений для предоставления гражданам, переселяемым из аварийного жилищного фонда, передаче указанных жилых помещений в государственную или муниципальную собственность и уплате возмещения за изымаемые жилые помещения в многоквартирных домах, признанных аварийными и подлежащими сносу или реконструкции, в целях реализации решения о комплексном развитии территории жилой застройки в размере от 25 до 100 процентов нормативной стоимости переселения»;
         д) предоставление субсидии юридическому лицу, созданному Саратовской областью и обеспечивающему реализацию решения о комплексном развитии территории, на оплату расходов, указанных в подпункте «г» части второй настоящего раздела, в размере до 100 процентов нормативной стоимости переселения, рассчитанной как произведение общей площади жилых помещений, расположенных в многоквартирных домах, признанных аварийными и подлежащими сносу или реконструкции, включенных в решение о комплексном развитии территорий жилой застройки, и нормативной стоимости квадратного метра;
         е) приведение жилых помещений в состояние, пригодное для постоянного проживания граждан. При этом за счет финансовой поддержки за счет средств Фонда может оплачиваться часть стоимости проведения работ в указанных целях, не превышающая величину, рассчитанную как произведение общей площади жилого помещения на 25 процентов нормативной стоимости квадратного метра. Оставшаяся часть расходов осуществляется за счет средств областного бюджета (в пределах установленных лимитов финансирования в законе области об областном бюджете) и (или) местных бюджетов, источником которых не является финансовая поддержка за счет средств Фонда.
          Минимальный размер этапа муниципальной программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда (далее - минимальный размер этапа) на текущий год определяется как частное от деления суммы лимита предоставления финансовой поддержки Саратовской области на 2022 год,      2023 год, 2025 год или 2026 год соответственно, деленной на процент долевого финансирования за счет средств Фонда для Саратовской области, на среднюю рыночную стоимость 1 квадратного метра общей площади жилого помещения в Саратовской области, установленную приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации для целей расчета размеров социальных выплат для всех категорий граждан, которым указанные социальные выплаты предоставляются на приобретение (строительство) жилых помещений за счет средств федерального бюджета, на квартал, в котором подается заявка Саратовской области на предоставление финансовой поддержки за счет средств Фонда.
Решение проблемы переселения граждан из непригодного для постоянного проживания жилья, осуществляемого в соответствии с муниципальной программой, будет способствовать ликвидации аварийного жилищного фонда, угрожающего жизни и здоровью граждан, улучшению внешнего облика муниципального образования города Пугачева Саратовской области, повышению инвестиционной привлекательности.

2.Описание приоритетов и целей муниципальной политики в сфере реализации муниципальной программы

Определены приоритеты муниципальной программы: 
обеспечение сокращения аварийного жилищного фонда на территории муниципального образования города Пугачева Саратовской области.
Цель муниципальной программы направлена на достижение: 
стратегической задачи «Сохранение населения, укрепление здоровья и повышение благополучия людей, поддержка семьи» по направлению «Жилищно – коммунальное хозяйство» стратегии социально-экономического развития Пугачевского муниципального района до 2030 года и на перспективу до           2036 года, утвержденной решением Собрания Пугачевского муниципального района Саратовской области от 21 декабря 2018 года № 184.
национальной цели «Комфортная и безопасная среда для жизни» в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2024 года    № 309 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу 2036 года» и целевому показателю, характеризующему достижение национальных целей: «устойчивое сокращение непригодного для проживания жилищного фонда».

3. Задачи муниципального управления, способы их эффективного решения

Целью муниципальной программы является:
обеспечение сокращения аварийного жилищного фонда на территории муниципального образования города Пугачева Саратовской области.
Для достижения поставленных целей муниципальной программы необходимо решение следующей задачи:
обеспечение жилыми помещениями граждан, проживающих в домах, признанных в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу.
Задача направлена на достижение показателей – количество граждан, переселенных из аварийного жилищного фонда; количество квадратных метров расселенного непригодного для проживания жилищного фонда.
Решение задач, направленных на достижение цели муниципальной программы, осуществляется в рамках следующего структурного элемента:
муниципальный проект «Жилье».
Решение поставленных задач будет обеспечено путем эффективного взаимодействия органов местного самоуправления, государственных и муниципальных организаций. 

Раздел 2. Паспорт муниципальной адресной программы
«Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в муниципальном образовании города Пугачева Саратовской области»

1.Основные положения о муниципальной программе

	Куратор муниципальной программы
	заместитель главы администрации Пугачевского муниципального района Саратовской области по жилищно – коммунальному хозяйству и градостроительству

	Ответственный исполнитель муниципальной программы
	отдел жилищно-коммунального хозяйства администрации Пугачевского муниципального района Саратовской области

	Соисполнители муниципальной программы
	отдел жилищно-коммунального хозяйства администрации Пугачевского муниципального района Саратовской области

	Участники муниципальной программы
	отдел жилищно-коммунального хозяйства администрации Пугачевского муниципального района Саратовской области

	Период реализации
	с 1 декабря 2022 года по 31 декабря 2027 года;
           2022-2023 годы (первый этап);
           2023-2024 годы (второй этап);
           2025-2026 год (третий этап);
           2026-2027 год (четвертый этап)

	Цели муниципальной программы
	обеспечение сокращения аварийного жилищного фонда на территории муниципального образования города Пугачева Саратовской области

	Объемы финансового обеспечения муниципальной программы
(тыс. руб.)
	общий объём финансирования муниципальной программы составит (прогнозно) –114 861, 5 тыс. руб. из них:
средства Фонда (прогнозно) – 76 299, 0 тыс. руб.;
средства областного бюджета (прогнозно) – 37 257, 2 тыс. руб.;
средства муниципального образования города Пугачева – 1 305, 3 тыс. руб.;
по первому этапу 2022 – 2023 года –39 928, 3 тыс. руб. из них:
средства Фонда (прогнозно) – 24 972, 8 тыс. руб.;
средства областного бюджета (прогнозно) – 13 650, 2 тыс. руб.;
средства муниципального образования города Пугачева – 1 305, 3 тыс. руб.;
общий объём финансирования на 2022 год – 10 528, 8 тыс. руб., из них:
средства Фонда (прогнозно) – 6 796, 3 тыс. руб.;
средства областного бюджета (прогнозно) – 3 732, 5 тыс. руб.;
средства муниципального образования города Пугачева –    0,00 руб.;
общий объём финансирования на 2023 год - 29 399, 5 тыс. руб., из них:
средства Фонда (прогнозно) – 18 176, 5 руб.;
средства областного бюджета (прогнозно) – 9 917, 7 тыс. руб.;
средства муниципального образования города Пугачева – 1 305, 3 тыс. руб.;
по второму этапу 2023 – 2024 года – 33 745, 7 тыс. руб. из них:
средства Фонда (прогнозно) – 26 187, 0 тыс. руб.;
средства областного бюджета (прогнозно) – 7 558, 7 тыс. руб.;
средства муниципального образования города Пугачева (прогнозно)– 0 руб.;
общий объём финансирования на 2023 год (прогнозно) –  33 745, 7 тыс. руб. из них:
средства Фонда (прогнозно) – 26 187, 0 тыс. руб.;
средства областного бюджета (прогнозно) – 7 558, 7 тыс. руб.;
средства муниципального образования города Пугачева – 0 руб.;
общий объём финансирования на 2024 год -0,00 руб., из них:
средства Фонда (прогнозно) – 0,00 руб.;
средства областного бюджета (прогнозно) – 0,00 руб.;
средства муниципального образования города Пугачева –   0,00 руб.;
по третьему этапу 2025 год – 0,0 руб. 
по четвертому этапу 2026 год – 41 187, 5тыс. руб., из них:
средства Фонда (прогнозно) – 25 139, 2 тыс. руб.;
средства областного бюджета (прогнозно) – 16 048, 3 тыс. руб.;
средства муниципального образования города Пугачева – 0, 00 руб.;
общий объём финансирования на 2026 год (прогнозно) -  41 187, 5 тыс. руб., из них:
средства Фонда (прогнозно) – 25 139, 2 тыс. руб.;
средства областного бюджета (прогнозно) – 16 048, 3 тыс. руб.;
средства муниципального образования города Пугачева – 0, 00 руб.
2027 год – 0,0 руб. 

	Связь с национальными целями Российской Федерации, государственной программой Российской Федерации, государственной программой Саратовской области
	1. Национальная цель «Комфортная и безопасная среда для жизни» в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая  2024 года № 309 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу 2036 года»;
2. Постановление правительства Саратовской области от 26 сентября 2022 года № 931-П «Об утверждении областной адресной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда» на 2022 -    2028 годы»;
3.Постановлением Правительства Саратовской области от 29 декабря 2018 года № 767-П «О государственной программе Саратовской области «Обеспечение населения доступным жильем и развитие жилищно-коммунальной инфраструктуры»











2.Показатели муниципальной программы 
IV этап
	№ п/п
	Наименование показателя
	Единица измерения
	Базовое значение 2025 год
	Значения показателя по годам
	Ответственный за достижение показателя
	Связь с показателями национальных целей муниципальной программы (маркировка)

	
	
	
	
	2026 год
	2027 год
	
	

	Цель «Обеспечение сокращения аварийного жилищного фонда на территории муниципального образования города Пугачева Саратовской области»

	1.
	Количество граждан, переселенных из аварийного жилищного фонда
	чел.
	0
	25
	0
	отдел жилищно-коммунального хозяйства администрации Пугачевского муниципального района Саратовской области
	устойчивое сокращение непригодного для проживания жилищного фонда

	2.
	Количество квадратных метров расселенного непригодного для проживания жилищного фонда
	кв.м.
	0
	603,1
	0
	отдел жилищно-коммунального хозяйства администрации Пугачевского муниципального района Саратовской области
	устойчивое сокращение непригодного для проживания жилищного фонда



3.Структура муниципальной программы
IV этап
	№ п/п
	Задачи структурного элемента
	Ответственный за реализацию структурного элемента
	Краткое описание ожидаемых эффектов от реализации задачи структурного элемента
	Связь с показателями

	Муниципальный проект «Жилье»

	1.
	Обеспечение жилыми помещениями граждан, проживающих в домах, признанных в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу
	Отдел жилищно-коммунального хозяйства администрации Пугачевского муниципального района Саратовской области
	Снижение доли аварийного жилищного фонда, расположенного на территории муниципального образования города Пугачева Саратовской области;

	Количество граждан, переселенных из аварийного жилищного фонда; количество квадратных метров расселенного непригодного для проживания жилищного фонда




4.Финансовое обеспечение муниципальной программы
IV этап

	№ п/п
	Наименование муниципальной программы, структурного элемента муниципальной программы
	Источник финансового обеспечения
	Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей
	Всего, тыс.руб.

	
	
	
	2026 год
	2027 год
	

	1.
	Муниципальная программа «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в муниципальном образовании города Пугачева Саратовской области»
	всего, в том числе:
	41 187,5
	0,0
	41 187,5

	
	
	Федеральный бюджет (прогнозно)
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	Областной бюджет (прогнозно)
	16 048,3
	0,0
	16 048,3

	
	
	Местный бюджет
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	Иные источники (средства ППК «Фонд развития территорий»)
	25 139,2
	0,0
	25 139,2

	2.
	Муниципальный проект «Жилье»
	всего, в том числе:
	41 187,5
	0,0
	41 187,5

	
	
	Федеральный бюджет (прогнозно)
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	Областной бюджет (прогнозно)
	16 048,3
	0,0
	16 048,3

	
	
	Местный бюджет
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	Иные источники (средства ППК «Фонд развития территорий»)
	25 139,2
	0,0
	25 139,2



Приложение к муниципальной программе «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в муниципальном образовании города Пугачева Саратовской области»



Паспорт муниципального проекта
«Жилье»

1. Общие положения

	Ответственное структурное подразделение администрации Пугачевского муниципального района
	Отдел жилищно-коммунального хозяйства администрации Пугачевского муниципального района Саратовской области

	Связь с муниципальной программой
	Муниципальная программа «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в муниципальном образовании города Пугачева Саратовской области»



2. Показатели структурного элемента

	№ п/п
	Наименование показателя
	Единица измерения (по ОКЕИ)
	Базовое значение 
(2025 год)
	Значение показателей по годам

	
	
	
	
	2026 год
	2027 год

	1
	Задача: Обеспечение жилыми помещениями граждан, проживающих в домах, признанных в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу

	1.1.
	Количество граждан, переселенных из аварийного жилищного фонда
	человек
	0
	25
	0

	1.2.
	Количество квадратных метров расселенного непригодного для проживания жилищного фонда
	кв.м.
	0
	603,1
	0





3. Перечень мероприятий (результатов) структурного элемента

	Наименование мероприятия
(результата)
	Единица измерения
(по ОКЕИ)
	Базовое значение 2025 год
	Значения мероприятия (результата) по годам
	Характеристика мероприятия
	Связь с показателями структурного элемента

	
	
	
	2026 год
	2027 год
	
	

	Задача: Обеспечение жилыми помещениями граждан, проживающих в домах, признанных в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу

	1. Обеспечены мероприятия по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства
	единиц
	0
	25
	0
	Обеспечение выплат за аварийные жилые помещения согласно соглашениям: г.Пугачев, п.Нефтяников, д.23

	Количество граждан, переселенных из аварийного жилищного фонда;
количество квадратных метров расселенного непригодного для проживания жилищного фонда



4.Финансовое обеспечение структурного элемента
	№ п/п
	Наименование мероприятия (результата)
	Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей
	Всего, тыс.руб.

	
	
	2026 год
	2027 год
	

	
	Задача: Обеспечение жилыми помещениями граждан, проживающих в домах, признанных в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу

	1.
	Мероприятие «Обеспечены мероприятия по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства»

	
	всего, в том числе:
	41 187,5
	0,0
	41 187,5

	
	Федеральный бюджет (прогнозно)
	0,0
	0,0
	0,0

	
	Областной бюджет (прогнозно)
	16 048,3
	0,0
	16 048,3

	
	Местный бюджет
	0,0
	0,0
	0,0

	
	Иные источники (средства ППК «Фонд развития территорий»)
	25 139,2
	0,0
	25 139,2

	
	Всего по муниципальному проекту, в том числе:
	41 187,5
	0,0
	41 187,5

	
	Федеральный бюджет (прогнозно)
	0,0
	0,0
	0,0

	
	Областной бюджет (прогнозно)
	16 048,3
	0,0
	16 048,3

	
	Местный бюджет
	0,0
	0,0
	0,0

	
	Иные источники (средства ППК «Фонд развития территорий»)
	25 139,2
	0,0
	25 139,2




5.План реализации структурного элемента

	
Задача, мероприятие (результат)/контрольная точка
	Дата наступления контрольной точки
	Ответственный исполнитель (Ф.И.О. должность, наименование структурного подразделения администрации района
	Вид подтверждающего документа

	1
	2
	3
	4

	Мероприятие (результат) «Обеспечены мероприятия по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства»

	Контрольная точка 1.1 «Заключены соглашения о выкупе аварийного жилого помещения» 
	IV квартал
2026 года
	Жидик А.С. - начальник отдела по жилищно – коммунальному хозяйству администрации Пугачевского муниципального района Саратовской области
	Соглашение

	Контрольная точка 1.2 «Произведена оплата за аварийное жилое помещение»
	IV квартал
2026 года
	Жидик А.С. - начальник отдела по жилищно – коммунальному хозяйству администрации Пугачевского муниципального района Саратовской области
	Платежное поручение

	Контрольная точка 1.3 «Заключено соглашение о сносе аварийного многоквартирного дома»
	IV квартал
2027 года
	Жидик А.С. - начальник отдела по жилищно – коммунальному хозяйству администрации Пугачевского муниципального района Саратовской области
	Соглашение

	Контрольная точка 1.4 «Аварийный многоквартирный дом снесен»
	IV квартал
2027 года
	Жидик А.С. - начальник отдела по жилищно – коммунальному хозяйству администрации Пугачевского муниципального района Саратовской области
	Акт выполненных работ





39




