от 24 февраля 2025 года № 271

Об утверждении муниципальной программы

«Обеспечение коммунальной и транспортной

инфраструктурой земельных участков,

предоставленных (подлежащих предоставлению)

для жилищного строительства гражданам,

имеющим трех и более детей на территории

муниципального образования города Пугачева

Саратовской области» (внесены изменения постановлением от 05.05.2025г. №630, от 30.12.2025г. №1981, от 29.01.2026 г. №81)

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Пугачевского муниципального района Саратовской области администрация Пугачевского муниципального района Саратовской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Утвердить прилагаемую муниципальную программу «Обеспечение коммунальной и транспортной инфраструктурой земельных участков, предоставленных (подлежащих предоставлению) для жилищного строительства гражданам, имеющим трех и более детей на территории муниципального образования города Пугачева Саратовской области».

2.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Пугачевского муниципального района по жилищно-коммунальному хозяйству и градостроительству.

3.Отделу информации, анализа и общественных отношений администрации Пугачевского муниципального района опубликовать настоящее постановление, разместив на официальном сайте администрации Пугачевского муниципального района в информационно-коммуникационной сети Интернет и в газете «Деловой вестник Пугачевского муниципального района».

4.Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования.

Глава Пугачевского

муниципального района                                                                           А.В.Янин

Приложение

УТВЕРЖДЕНА

постановлением администрации Пугачевского муниципального района Саратовской области

от 29 января 2026 года № 81

Муниципальная программа

«Обеспечение коммунальной и транспортной инфраструктурой земельных участков, предоставленных (подлежащих предоставлению) для жилищного строительства гражданам, имеющим трех и более детей на территории муниципального образования города Пугачева Саратовской области»

Раздел 1.Стратегические приоритеты муниципальной программы

1.Оценка текущего состояния соответствующей сферы социально-экономического развития муниципального образования города Пугачева Саратовской области

Муниципальная программа «Обеспечение коммунальной и транспортной инфраструктурой земельных участков, предоставленных (подлежащих предоставлению) для жилищного строительства гражданам, имеющим трех и более детей на территории муниципального образования города Пугачева  Саратовской области», разработана с целью обеспечения комфортных условий для строительства и проживания данной категории граждан.

В настоящее время все выданные земельные участки в границах населенных пунктов частично обеспечены возможностью электроснабжения и газоснабжения в полном объеме в рамках ведомственных программ ресурсоснабжающих организаций. Также одиночные участки, расположенные в жилых кварталах населенных пунктов обеспечены квартальными инженерными сетями и дорогами. Технологическое присоединение к сетям производится ресурсоснабжающими организациями по заявлению граждан.

Однако, имеются территории застройки, требующие дополнительной прокладки внутриквартальных инженерных коммуникаций и улучшения дорог:

территория под индивидуальную жилую застройку в юго-западной части города Пугачева Саратовской области – 81 участок;

территория под индивидуальную жилую застройку в северо-западной части города Пугачева Саратовской области – 111 участков;

территория под индивидуальную жилую застройку в юго-восточной части города Пугачева Саратовской области – 58 участков

Отсутствие необходимой инженерной и транспортной инфраструктуры данных земельных участков является существенным препятствием для комплексного освоения земель в целях малоэтажного и индивидуального жилищного строительства.

В процессе работы в рамках данного направления для определения комплекса проблем, подлежащих программному решению, проведен анализ обеспеченности территорий. В результате обследования были выявлены общие для большинства земельных участков проблемы. Земельные участки не обеспечены инженерной и транспортной инфраструктурой: централизованным водоснабжением, водоотведением, подъездными и внутриквартальными автомобильными дорогами, пешеходными тротуарами, объектами наружного уличного освещения.

Для решения вопроса, а также, осуществления застройки территорий в соответствии с градостроительными нормами проектирования необходимо проведение ряда мероприятий, в том числе: кадастровые мероприятия, проектно-изыскательские работы, строительно-монтажные работы, регистрационные мероприятия по новым объектам и другие работы.

Реализация муниципальной программы позволит создать максимально комфортные условия для индивидуального жилищного строительства (ИЖС) и, как следствие, улучшить качество жизни многодетных семей.

2. Описание приоритетов и целей муниципальной политики в сфере реализации муниципальной программы

Определены приоритеты муниципальной программы:

Целью муниципальной программы является повышение уровня комплексного обустройства объектами инфраструктуры на территории жилых застроек для граждан, имеющих трех и более детей в муниципальном образовании города Пугачева Саратовской области.

Цель муниципальной программы направлена на достижение стратегической задачи «Сохранение населения, укрепление здоровья и повышение благополучия людей, поддержка семьи» по направлению «Жилищно – коммунальное хозяйство» стратегии социально-экономического развития Пугачевского муниципального района до 2030 года и на перспективу до 2036 года, утвержденной решением Собрания Пугачевского муниципального района Саратовской области от 21 декабря 2018 года № 184.

3. Задачи муниципального управления, способы их эффективного решения

Целью муниципальной программы является:

повышение уровня комплексного обустройства объектами инфраструктуры на территории жилых застроек для граждан, имеющих трех и более детей в муниципальном образовании города Пугачева Саратовской области.

Для достижения поставленной цели муниципальной программы необходимо решение следующей задачи:

1) организация обустройства транспортной инфраструктуры на территории жилых застроек для граждан, имеющих трех и более детей в муниципальном образовании города Пугачева Саратовской области.

Задача 1 направлена на достижение показателей:

протяженность обустроенных временных дорог и проездов на территориях под индивидуальные жилые застройки;

2) организация строительства сетей водоснабжения/водоотведения на территории жилых застроек для граждан, имеющих трех и более детей в муниципальном образовании города Пугачева Саратовской области;

Задача 2 направлена на достижение показателей:

протяженность вновь построенных сетей водоснабжения/водоотведения;

3) организация строительства электроснабжения/уличного освещения на территории жилых застроек для граждан, имеющих трех и более детей в муниципальном образовании города Пугачева Саратовской области;

Задача 3 направлена на достижение показателей:

количество установленных опор со светодиодными светильниками;

протяженность вновь построенных электрических сетей.

Решение задач, направленных на достижение цели муниципальной программы, осуществляется в рамках следующих структурных элементов:

комплекс процессных мероприятий «Обеспечение транспортной инфраструктурой территории жилых застроек граждан, имеющих трех и более детей в муниципальном образовании города Пугачева Саратовской области»;

комплекс процессных мероприятий «Обеспечение водоснабжением/водоотведением территории жилых застроек граждан, имеющих трех и более детей в муниципальном образовании города Пугачева Саратовской области»;

комплекс процессных мероприятий «Обеспечение электроснабжением / уличным освещением территории жилых застроек для граждан, имеющих трех и более детей в муниципальном образовании города Пугачева Саратовской области».

Выполнение поставленных задач будет способствовать созданию условий для строительства жилья (обеспечение инженерной и транспортной инфраструктурой жилых застроек).

Раздел 2. Паспорт муниципальной программы

«Обеспечение коммунальной и транспортной инфраструктурой земельных участков, предоставленных (подлежащих предоставлению) для жилищного строительства гражданам, имеющим трех и более детей на территории муниципального образования города Пугачева Саратовской области»

- Основные положения о муниципальной программе

| Куратор муниципальной программы | заместитель главы администрации Пугачевского муниципального района по жилищно-коммунальному хозяйству и градостроительству |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | отдел жилищно – коммунального хозяйства администрации Пугачевского муниципального района Саратовской области; |
| Соисполнители муниципальной программы | отдел строительства и архитектуры администрации Пугачевского муниципального района Саратовской области; |
| Участники муниципальной программы | отдел жилищно-коммунального хозяйства администрации Пугачевского муниципального района Саратовской области; отдел строительства и архитектуры администрации Пугачевского муниципального района Саратовской области; подрядная организация по результатам конкурсного отбора |
| Период реализации | 2025-2030 годы |
| Цели муниципальной программы | повышение уровня комплексного обустройства объектами инфраструктуры на территории жилых застроек для граждан, имеющих трех и более детей в муниципальном образовании города Пугачёва Саратовской области |
| Объемы финансового обеспечения муниципальной программы (тыс. руб.)1 | всего по муниципальной программе – 26 208,6 тыс. руб. (прогнозно), в том числе: 2025 год – 2 708,6 тыс. рублей, в том числе 2 708,6 тыс. руб. за счет бюджета городского поселения город Пугачев Пугачевского муниципального района Саратовской области; 2026 год – 3 000 тыс. рублей, в том числе 3 000,0 тыс. руб. за счет бюджета городского поселения город Пугачев Пугачевского муниципального района Саратовской области; 2027 год - 5 000 тыс. рублей, в том числе 5 000,0 тыс. руб. за счет бюджета городского поселения город Пугачев Пугачевского муниципального района Саратовской области; 2028 год - 5 500 тыс. рублей, в том числе 5 500,0 тыс. руб. за счет бюджета городского поселения город Пугачев Пугачевского муниципального района Саратовской области; 2029 год - 5 000 тыс. руб., в том числе 5 000,0 тыс. руб. за счет бюджета городского поселения город Пугачев Пугачевского муниципального района Саратовской области; 2030 год – 5 000 тыс. руб., за счет бюджета городского поселения город Пугачев Пугачевского муниципального района Саратовской области |
| Связь с национальными целями Российской Федерации, государственной программой Российской Федерации, государственной программой Саратовской области | - |

- Показатели муниципальной программы

| № п/п | Наименование показателя | Единица измере-ния | Базовое значение 2024 год | Значения показателя по годам |  |  |  |  |  | Ответственный за достижение показателя | Связь с показателями национальных целей муниципальной программы (маркировка) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год |  |  |
| Цель «Повышение уровня комплексного обустройства объектами инфраструктуры на территории жилых застроек для граждан, имеющих трех и более детей в муниципальном образовании города Пугачёва Саратовской области» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Протяженность обустроенных временных дорог и проездов на территориях под индивидуальные жилые застройки | м | 0 | 0 | 0 | 991 | 1357 | 1860 | 0 | Отдел жилищно – коммунального хозяйства администрации Пугачевского муниципального района Саратовской области | - |
| 2. | Протяженность вновь построенных сетей водоснабжения/водоотведения | м | 0 | 2137 | 4461 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отдел жилищно – коммунального хозяйства администрации Пугачевского муниципального района Саратовской области | - |
| 3. | Количество установленных опор со светодиодными светильниками | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140 | Отдел жилищно – коммунального хозяйства администрации Пугачевского муниципального района Саратовской области | - |
| 4. | Протяженность вновь построенных электрических сетей | м | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6598 | Отдел жилищно – коммунального хозяйства администрации Пугачевского муниципального района Саратовской области | - |

- Структура муниципальной программы

| № п/п | Задачи структурного элемента | Ответственный за реализацию структурного элемента | Краткое описание ожидаемых эффектов от реализации задачи структурного элемента | Связь с показателями |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение транспортной инфраструктурой территории жилых застроек граждан, имеющих трех и более детей в муниципальном образовании города Пугачева Саратовской области» |  |  |  |  |
| 1.1. | Организация обустройства транспортной инфраструктуры на территории жилых застроек для граждан, имеющих трех и более детей в муниципальном образовании города Пугачева Саратовской области | Отдел жилищно-коммунального хозяйства администрации Пугачевского муниципального района | Создание условий для строительства жилья, обеспечение инженерной и транспортной инфраструктурой жилых застроек; улучшение качества жизни многодетных семей; создание комфортных условий жизнедеятельности населения на территории муниципального образования города Пугачева Саратовской области | Протяженность обустроенных временных дорог и проездов на территориях под индивидуальные жилые застройки |
| - Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение водоснабжением/водоотведением территории жилых застроек граждан, имеющих трех и более детей в муниципальном образовании города Пугачева Саратовской области» |  |  |  |  |
| 2.1. | Организация строительства сетей водоснабжения/водоотведения на территории жилых застроек для граждан, имеющих трех и более детей в муниципальном образовании города Пугачева Саратовской области | Отдел жилищно-коммунального хозяйства администрации Пугачевского муниципального района | Создание условий для строительства жилья, обеспечение инженерной и транспортной инфраструктурой жилых застроек; улучшение качества жизни многодетных семей; создание комфортных условий жизнедеятельности населения на территории муниципального образования города Пугачева Саратовской области; | Протяженность вновь построенных сетей водоснабжения/водоотведения |
| - Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение электроснабжением/уличным освещением территории жилых застроек для граждан, имеющих трех и более детей в муниципальном образовании города Пугачева Саратовской области» |  |  |  |  |
| 3.1. | Организация строительства электроснабжения/уличного освещения на территории жилых застроек для граждан, имеющих трех и более детей в муниципальном образовании города Пугачева Саратовской области | Отдел жилищно-коммунального хозяйства администрации Пугачевского муниципального района | Создание условий для строительства жилья, обеспечение инженерной и транспортной инфраструктурой жилых застроек; улучшение качества жизни многодетных семей; создание комфортных условий жизнедеятельности населения на территории муниципального образования города Пугачева Саратовской области; | Количество установленных опор со светодиодными светильниками; протяженность вновь построенных электрических сетей |

4. Финансовое обеспечение муниципальной программы

| № п/п | Наименование муниципальной программы, структурного элемента муниципальной программы | Источник финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год | Всего |
| 1. | Муниципальная программа «Обеспечение коммунальной и транспортной инфраструктурой земельных участков, предоставленных (подлежащих предоставлению) для жилищного строительства гражданам, имеющим трех и более детей на территории муниципального образования города Пугачева Саратовской области» | всего, в том числе: | 2708,6 | 3000,0 | 5000,0 | 5500,0 | 5000,0 | 5000,0 | 26208,6 |
|  |  | Федеральный бюджет (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Областной бюджет (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Местный бюджет | 2708,6 | 3000,0 | 5000,0 | 5500,0 | 5000,0 | 5000,0 | 26208,6 |
|  |  | Иные источники (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1. | Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение транспортной инфраструктурой территории жилых застроек граждан, имеющих трех и более детей в муниципальном образовании города Пугачева Саратовской области» | всего, в том числе: | 0,0 | 0,0 | 5000,0 | 5500,0 | 5000,0 | 0,0 | 15500,0 |
|  |  | Федеральный бюджет (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Областной бюджет (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 5000,0 | 5500,0 | 5000,0 | 0,0 | 15500,0 |
|  |  | Иные источники (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2. | Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение водоснабжением/водоотведением территории жилых застроек граждан, имеющих трех и более детей в муниципальном образовании города Пугачева Саратовской области» | всего, в том числе: | 2708,6 | 3000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5708,6 |
|  |  | Федеральный бюджет (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Областной бюджет (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Местный бюджет | 2708,6 | 3000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5708,6 |
|  |  | Иные источники (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.3. | Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение электроснабжением/уличным освещением территории жилых застроек для граждан, имеющих трех и более детей в муниципальном образовании города Пугачева Саратовской области» | всего, в том числе: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5000,0 | 5000,0 |
|  |  | Федеральный бюджет (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Областной бюджет (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5000,0 | 5000,0 |
|  |  | Иные источники (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Приложение № 1 к муниципальной программе «Обеспечение коммунальной и транспортной инфраструктурой земельных участков, предоставленных (подлежащих предоставлению) для жилищного строительства гражданам, имеющим трех и более детей на территории муниципального образования города Пугачева Саратовской области»

Паспорт комплекса процессных мероприятий

«Обеспечение транспортной инфраструктурой территории жилых застроек граждан, имеющих трех и более детей в муниципальном образовании города Пугачева Саратовской области»

1. Общие положения

| Ответственное структурное подразделение администрации Пугачевского муниципального района | Отдел жилищно – коммунального хозяйства администрации Пугачевского муниципального района Саратовской области |
| --- | --- |
| Связь с муниципальной программой | Муниципальная программа «Обеспечение коммунальной и транспортной инфраструктурой земельных участков, предоставленных (подлежащих предоставлению) для жилищного строительства гражданам, имеющим трех и более детей на территории муниципального образования города Пугачева Саратовской области» |

2. Показатели структурного элемента

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение (2024 год) | Значение показателей по годам |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год |
| 1 | Задача: Организация обустройства транспортной инфраструктуры на территории жилых застроек для граждан, имеющих трех и более детей в муниципальном образовании города Пугачева Саратовской области |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Протяженность обустроенных временных дорог и проездов на территориях под индивидуальные жилые застройки | м | 0 | 0 | 0 | 991 | 1357 | 1860 | 0 |

3. Перечень мероприятий (результатов) структурного элемента

| Наименование мероприятия (результата) | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение 2024 год |  |  |  | Значения мероприятия |  |  | Характеристика мероприятия | Связь с показателями структурного элемента |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год |  |  |
| Цель «Повышение уровня комплексного обустройства объектами инфраструктуры на территории жилых застроек для граждан, имеющих трех и более детей в муниципальном образовании города Пугачёва Саратовской области» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача: Организация обустройства транспортной инфраструктуры на территории жилых застроек для граждан, имеющих трех и более детей в муниципальном образовании города Пугачева Саратовской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выполнены мероприятия по обустройству временных дорог и проездов на территориях под индивидуальные жилые застройки | единиц | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | Разработка сметной документации на объекты строительства временных дорог и проездов на территориях под индивидуальные жилые застройки в юго – западной, северо – западной и юго-восточной части города; строительство временных дорог и проездов на территориях временных дорог и проездов на территориях под индивидуальные жилые застройки в юго – западной, северо – западной и юго-восточной части города; | Протяженность обустроенных временных дорог и проездов на территориях под индивидуальные жилые застройки |

4.Финансовое обеспечение структурного элемента

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) | Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  | Всего, тыс.рублей |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год |  | 2029 год |  | 2030 год |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 |  | 8 | 9 |
|  | Задача: Организация обустройства транспортной инфраструктуры на территории жилых застроек для граждан, имеющих трех и более детей в муниципальном образовании города Пугачева Саратовской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Мероприятие «Выполнены мероприятия по обустройству временных дорог и проездов на территориях под индивидуальные жилые застройки» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего (прогнозно), в том числе: | 0,0 | 0,0 | 5000,0 |  | 5500,0 |  | 5000,0 | 0,0 | 15500,0 |
|  | федеральный бюджет (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | областной бюджет (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 5000,0 |  | 5500,0 |  | 5000,0 | 0,0 | 15500,0 |
|  | иные источники (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Всего по комплексу процессных мероприятий, в том числе: | 0,0 | 0,0 | 5000,0 |  | 5500,0 |  | 5000,0 | 0,0 | 15500,0 |
|  | Федеральный бюджет (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Областной бюджет (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 5000,0 |  | 5500,0 |  | 5000,0 | 0,0 | 15500,0 |
|  | Иные источники (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

5.План реализации структурного элемента

| Задача, мероприятие (результат)/контрольная точка | Дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель (Ф.И.О. должность, наименование структурного подразделения администрации района | Вид подтверждающего документа |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Мероприятие «Выполнены мероприятия по обустройству временных дорог и проездов на территориях под индивидуальные жилые застройки» |  |  |  |
| Контрольная точка 1.1 «Контракт заключен» | 2027 год | Богданов А.А. начальник отдела по жилищно – коммунальному хозяйству администрации Пугачевского муниципального района Саратовской области | Контракт |
| Контрольная точка 1.2 «Работы выполнены» | 2027-2029 годы | Богданов А.А. начальник отдела по жилищно – коммунальному хозяйству администрации Пугачевского муниципального района Саратовской области | Акт выполненных работ (КС-2, КС-3) |

Приложение № 2 к муниципальной программе «Обеспечение коммунальной и транспортной инфраструктурой земельных участков, предоставленных (подлежащих предоставлению) для жилищного строительства гражданам, имеющим трех и более детей на территории муниципального образования города Пугачева Саратовской области»

Паспорт комплекса процессных мероприятий

«Обеспечение водоснабжением/водоотведением территории жилых застроек граждан, имеющих трех и более детей в муниципальном образовании города Пугачева Саратовской области»

1. Общие положения

| Ответственное структурное подразделение администрации Пугачевского муниципального района | Отдел жилищно – коммунального хозяйства администрации Пугачевского муниципального района Саратовской области |
| --- | --- |
| Связь с муниципальной программой | Муниципальная программа «Обеспечение коммунальной и транспортной инфраструктурой земельных участков, предоставленных (подлежащих предоставлению) для жилищного строительства гражданам, имеющим трех и более детей на территории муниципального образования города Пугачева Саратовской области» |

2. Показатели структурного элемента

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение (2024 год) | Значение показателей по годам |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год |
| 1 | Задача: Организация строительства сетей водоснабжения/водоотведения на территории жилых застроек для граждан, имеющих трех и более детей в муниципальном образовании города Пугачева Саратовской области |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Протяженность вновь построенных сетей водоснабжения/водоотведения | м | 0 | 2137 | 4461 | 0 | 0 | 0 | 0 |

3. Перечень мероприятий (результатов) структурного элемента

| Наименование мероприятия (результата) | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение 2024 год | Значения мероприятия |  |  |  |  |  | Характеристика мероприятия | Связь с показателями структурного элемента |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год |  |  |
| Цель «Повышение уровня комплексного обустройства объектами инфраструктуры на территории жилых застроек для граждан, имеющих трех и более детей в муниципальном образовании города Пугачёва Саратовской области» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача: Организация строительства сетей водоснабжения/водоотведения на территории жилых застроек для граждан, имеющих трех и более детей в муниципальном образовании города Пугачева Саратовской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выполнены мероприятия по строительству сетей водоснабжения/водоотведения на территориях под индивидуальные жилые застройки | единиц | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | Разработка сметной документации на объекты строительства сетей водоснабжения/ водоотведения на территориях под индивидуальные жилые застройки в юго-западной, северо-западной и юго-восточной частях г. Пугачева Саратовской области; строительство систем водоснабжения/ водоотведения на территориях под индивидуальные жилые застройки в юго-западной, северо-западной и юго-восточной частях г. Пугачева Саратовской области | Протяженность вновь построенных сетей водоснабжения/ водоотведения |

4.Финансовое обеспечение структурного элемента

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) | Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей |  |  |  |  |  | Всего, тыс.рублей |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Задача: Организация строительства сетей водоснабжения/водоотведения на территории жилых застроек для граждан, имеющих трех и более детей в муниципальном образовании города Пугачева Саратовской области |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Мероприятие «Выполнены мероприятия по строительству сетей водоснабжения/водоотведения на территориях под индивидуальные жилые застройки» |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего (прогнозно), в том числе: | 2708,6 | 3000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5708,6 |
|  | федеральный бюджет (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | областной бюджет (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | местный бюджет | 2708,6 | 3000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5708,6 |
|  | иные источники (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Всего по комплексу процессных мероприятий, в том числе: | 2708,6 | 3000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5708,6 |
|  | Федеральный бюджет (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Областной бюджет (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Местный бюджет | 2708,6 | 3000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5708,6 |
|  | Иные источники (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

5.План реализации структурного элемента

| Задача, мероприятие (результат)/контрольная точка | Дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель (Ф.И.О. должность, наименование структурного подразделения администрации района | Вид подтверждающего документа |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Мероприятие «Выполнены мероприятия по строительству сетей водоснабжения/водоотведения на территориях под индивидуальные жилые застройки» |  |  |  |
| Контрольная точка 1.1 «Контракт заключен» | 2025 год, 2026 год | Богданов А.А. начальник отдела по жилищно – коммунальному хозяйству администрации Пугачевского муниципального района Саратовской области | Контракт |
| Контрольная точка 1.2 «Работы выполнены» | 2025 год, 2026 год | Богданов А.А. начальник отдела по жилищно – коммунальному хозяйству администрации Пугачевского муниципального района Саратовской области | Акт выполненных работ (КС-2, КС-3) |

Приложение № 3 к муниципальной программе «Обеспечение коммунальной и транспортной инфраструктурой земельных участков, предоставленных (подлежащих предоставлению) для жилищного строительства гражданам, имеющим трех и более детей на территории муниципального образования города Пугачева Саратовской области»

Паспорт комплекса процессных мероприятий

«Обеспечение электроснабжением/уличным освещением территории жилых застроек для граждан, имеющих трех и более детей в муниципальном образовании города Пугачева Саратовской области»

1. Общие положения

| Ответственное структурное подразделение администрации Пугачевского муниципального района | Отдел жилищно – коммунального хозяйства администрации Пугачевского муниципального района Саратовской области |
| --- | --- |
| Связь с муниципальной программой | Муниципальная программа «Обеспечение коммунальной и транспортной инфраструктурой земельных участков, предоставленных (подлежащих предоставлению) для жилищного строительства гражданам, имеющим трех и более детей на территории муниципального образования города Пугачева Саратовской области» |

2. Показатели структурного элемента

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение (2024 год) |  | Значение показателей по годам |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год |
| 1 | Задача: Организация строительства электроснабжения/уличного освещения на территории жилых застроек для граждан, имеющих трех и более детей в муниципальном образовании города Пугачева Саратовской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Количество установленных опор со светодиодными светильниками | шт. |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140 |
| 1.2. | Протяженность вновь построенных электрических сетей | м |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6598 |

3. Перечень мероприятий (результатов) структурного элемента

| Наименование мероприятия (результата) | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение 2024 год | Значения мероприятия |  |  |  |  |  | Характеристика мероприятия | Связь с показателями структурного элемента |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год |  |  |
| Цель «Повышение уровня комплексного обустройства объектами инфраструктуры на территории жилых застроек для граждан, имеющих трех и более детей в муниципальном образовании города Пугачёва Саратовской области» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача: Организация строительства электроснабжения/уличного освещения на территории жилых застроек для граждан, имеющих трех и более детей в муниципальном образовании города Пугачева Саратовской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выполнены мероприятия по строительству электроснабжения/уличного освещения на территориях под индивидуальные жилые застройки | единиц | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | Разработка сметной документации на объекты строительства уличного освещения на территориях под индивидуальные жилые застройки в юго-западной, северо-западной и юго-восточной частях г.Пугачева Саратовской области; строительство уличного освещения на территориях под индивидуальные жилые застройки в юго-западной, северо-западной и юго-восточной частях г.Пугачева Саратовской области | Количество установленных опор со светодиодными светильниками; протяженность вновь построенных электрических сетей |

4.Финансовое обеспечение структурного элемента

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) | Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс.рублей |  |  |  |  |  | Всего, тыс.рублей |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Организация строительства электроснабжения/уличного освещения на территории жилых застроек для граждан, имеющих трех и более детей в муниципальном образовании города Пугачева Саратовской области |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Мероприятие «Выполнены мероприятия по строительству электроснабжения/уличного освещения на территориях под индивидуальные жилые застройки» |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего (прогнозно), в том числе: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5000,0 | 5000,0 |
|  | федеральный бюджет (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | областной бюджет (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5000,0 | 5000,0 |
|  | иные источники (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Всего по комплексу процессных мероприятий, в том числе: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5000,0 | 5000,0 |
|  | Федеральный бюджет (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Областной бюджет (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5000,0 | 5000,0 |
|  | Иные источники (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

5.План реализации структурного элемента

| Задача, мероприятие (результат)/контрольная точка | Дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель (Ф.И.О. должность, наименование структурного подразделения администрации района | Вид подтверждающего документа |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| - Мероприятие «Выполнены мероприятия по строительству электроснабжения/уличного освещения на территориях под индивидуальные жилые застройки» |  |  |  |
| Контрольная точка 1.1 «Контракт заключен» | 2030 год | Богданов А.А. начальник отдела по жилищно – коммунальному хозяйству администрации Пугачевского муниципального района Саратовской области | Контракт |
| Контрольная точка 1.2 «Работы выполнены» | 2030 год | Богданов А.А. начальник отдела по жилищно – коммунальному хозяйству администрации Пугачевского муниципального района Саратовской области | Акт выполненных работ (КС-2, КС-3) |